Informacja o stanie pozyskiwania środków 
z UE w aspekcie finansowania potrzeb inwestycyjnych gminy –

projekty w trakcie realizacji i nowe propozycje

# Płock, listopad 2007 roku

Płock, dn. 29 listopada 2007 rok

W związku z tym, iż omawiany temat dotyczy stanu pozyskiwania środków z UE na finansowanie potrzeb inwestycyjnych Miasta Płocka poniższy materiał przekazuje informację 
w przedmiotowym zakresie. W 2007 roku Miasto Płock realizowało 2 projekty infrastrukturalne,  obecnie realizowanych jest jeszcze 6 projektów miękkich.

I. Projekty inwestycyjne realizowane w 2007 roku

- "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej  w Płocku - Etap 
I Budowa odcinka I i II" - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006, Priorytet 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, Działanie 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu.

Realizacja I etapu dróg dojazdowych stanowiła kontynuację inwestycji budowy II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami. Inwestycja ta umożliwiła włączenie wybudowanego mostu do układu komunikacyjnego miasta Płocka. Zwiększyło to dostępność komunikacyjną miasta, poprawiło bezpieczeństwo ruchu drogowego, odciążyło jedyny funkcjonujący dotychczas w Płocku most drogowo-kolejowy oraz poprawiło jakość życia mieszkańców. Realizacja projektu została zakończona pod względem technicznym, trwają rozliczenia finansowe zadania.

- “Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku – etap II i III” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3. Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.

Realizacja projektu została zakończona w lutym 2007 roku.

II. Nowe propozycje projektów inwestycyjnych

Poniżej przedstawione inwestycje uznane zostały za priorytetowe dla rozwoju naszego Miasta  
i regionu. Nie wykluczają one możliwości pozyskania środków UE na inne zadania inwestycyjne. W związku z tym, iż Wieloletni Plan Inwestycyjny przyjęty Uchwałą Nr 905/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, podlega weryfikacji i aktualizacji na bieżąco, w miarę ukazywania się wytycznych do programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013, będą podejmowane działania w celu przygotowania inwestycji w sposób umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych we właściwych instytucjach. Programy operacyjne nowej perspektywy już zostały przyjęte przez Komisję Europejską. Nadal opracowywane są procedury wdrażania przez właściwe Instytucje. Znajomość tych procedur i wytycznych może zweryfikować planowane działania w zakresie możliwości pozyskania środków UE.

- Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV.

Możliwe źródło współfinansowania:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

W ramach prac przygotowawczych prowadzone były procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz wyłonienie wykonawcy czynności nadzoru inwestorskiego nad budową. Obie procedury zostały unieważnione, a kolejne postępowanie 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zostało ogłoszone w listopadzie br. Po rozstrzygnięciu tego postępowania zostanie przeprowadzone postępowanie 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na sprawowanie nadzoru autorskiego.

- Budowa obwodnicy północno – zachodniej Miasta Płocka

Możliwe źródło współfinansowania:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

W trakcie opracowywania są dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedur przetargowych dla zadania "Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji obwodnicy północno – zachodniej biegnącej od węzła "Boryszewo" do granic miasta przy ul. Szpitalnej", w tym: opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy z Wykonawcą. W ramach opracowania wykonane zostaną:

- materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,

- dokumentacja geodezyjno – kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości  
i czasowym korzystaniem z nieruchomości,

- materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

3. Przebudowa i remont ul. Wyszogrodzkiej od Armii Krajowej do granicy miasta

Możliwe źródło współfinansowania:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedur przetargowych na wykonanie wstępnej dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania decyzji lokalizacyjnej, która umożliwi prowadzenie dalszych prac nad skompletowaniem całej dokumentacji zadania.

4. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą.

Możliwe źródło współfinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2007-2013

Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

W Wydziale Zamówień Publicznych złożony został wniosek na wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. “Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą”. Dokument ten będzie stanowić element Strategii Transportowej Miasta i będzie podstawą do ubiegania się o środki unijne.

5. Budowa ul. Granicznej – wraz z brakującą infrastrukturą

Możliwe źródło współfinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2007-2013

Priorytet III: Regionalny system transportowy

W wyniku drugiego postępowania przetargowego, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ulic: Graniczna (od ulicy Wyszogrodzkiej - część południowa) i Wodna oraz dla brakujących sieci uzbrojenia terenu, zawarta została umowa z Wykonawcą. Przewidywany termin realizacji przedmiotowej umowy - 8 miesięcy od uzyskania prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Trwają prace projektowe.

6. Budowa parkingów wielopoziomowych

Możliwe źródło współfinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

Zawarta została umowa na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennych oraz studium wykonalności budowy parkingów wielopoziomowych przewidzianych do zlokalizowania w Płocku przy ul. Sienkiewicza (obręb 8, działka 542) i ul. Kościuszki (obręb 8, działka 816/2). Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obecnie trwają prace projektowe.

7. Płockie Nabrzeże Wiślane (rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego „Sobótka” wraz z portem jachtowym oraz PTW)

Możliwe źródło współfinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki  i rekreacji

Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - zaplecze szkoleniowo-socjalno-techniczne Sobótka i port jachtowy. W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna przebudowy obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.

8. Opracowanie koncepcji zagospodarowania nowopozyskanych terenów dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

Możliwe źródło współfinansowania: (w zależności od wartości projektu)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

lub

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet VI: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Na podstawie koncepcji zagospodarowania nowopozyskanych terenów dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego złożonej przez Dyrektora jednostki, został skierowany do Wydziału Zamówień Publicznych wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie stosownego dokumentu. Z wyłonionym Wykonawcą została zawarta umowa określająca termin wykonania przedmiotu zamówienia - 3 miesiące od daty podpisania umowy. Nadal trwają prace nad wstępną koncepcją przedsięwzięcia.

9. Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna „e-Urząd”

Możliwe źródło współfinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2007-2013

Priorytet II: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

Dla projektu „Budowa szerokopasmowej sieci dla gmin regionu płockiego” podpisana została umowa na wykonanie audytu infrastruktury informatycznej oraz koncepcji budowy sieci szerokopasmowej dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego.

Ponadto Telekomunikacja Polska S.A. jest w fazie opracowania koncepcji oraz wyceny budowy ringu światłowodowego oraz monitoringu miejskiego dla osiedla Podolszyce z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Przygotowana koncepcja, wycena oraz zakres partycypacji w kosztach pozwolą podjąć ostateczną decyzję w zakresie przystąpienia do projektu pn. „Budowa sieci metropolitarnej dla miasta Płocka osiedla Podolszyce” .

10. Rewitalizacja osiedla budynków komunalnych wielorodzinnych Miodowa-Jar w Płocku

Możliwe źródło współfinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2007-2013

Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

Podjęto działania w celu wpisania zadania do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa inwestycji. Firma konsultingowa na podstawie zawartej umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej przekazała kartę informacyjną 
i część opisową studium wykonalności projektu inwestycyjnego, które stanowić będą podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie.

11. Budowa hali warsztatowej w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 wraz z wyposażeniem

Możliwe źródło współfinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2007-2013

Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie projektu hali, wpłynęła jedna oferta z ceną dwukrotnie wyższą od kwoty zarezerwowanej w Budżecie Miasta Płocka. Ze względu na brak środków finansowych przetarg unieważniono. Zostało wszczęte drugie postępowanie przetargowe.

12. Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych 
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2

Możliwe źródło współfinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Zawarto umowę na wykonanie projektu warsztatów szkolnych i boisk. Autor opracowania projektowego, dla koncepcji rozwiązań funkcjonalnych wykonanej w ramach I etapu umowy, uzyskał akceptację użytkownika i zamawiającego. W marcu 2008 planuje się zakończenie prac projektowych i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

- Remont i przebudowa zabytkowego skrzydła w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego

Możliwe źródło współfinansowania: (w zależności od zakresu inwestycji)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2007-2013

Priorytet V: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

lub

Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych  i kulturowych dla rozwoju turystyki  i rekreacji

Trwa opracowanie projektu remontu i konserwacji zabytkowych budynków dawnego kolegium 
i kolegiaty. We wrześniu br. uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji. Trwają prace koncepcyjne nad studium wykonalności projektu, które będzie niezbędnym załącznikiem do wniosku  o dofinansowanie. Zadanie zostało wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Mirosław Milewski

Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta

/-/ Grzegorz Orzeł

Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta

/-/ Magdalena Samoraj

Przygotowały: Agata Rakowska i Izabela Kamińska