Załącznik nr 2 do Uchwały Nr............

Rady Miasta Płocka

z dnia ........................

Wprowadzenie nowych, szczegółowych opisów zadań inwestycyjnych

Załącznik nr 3 do Lokalnego Programu Rewitalizacji

Szczegółowa charakterystyka zadań do Lokalnego Programu Rewitalizacji

| Nazwa projektu | Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kochanowskiego 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego obszaru osiedla Kochanowskiego, dostępność mieszkań i poprawa ich stanu, rewitalizacja starego Płocka |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Kochanowskiego |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego polegająca na: - Wymianie pionów i poziomów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - Dociepleniu budynku wraz z naprawą obróbek blacharskich - Naprawie poszycia dachowego - Wymianie pionów i poziomów instalacji grzewczej wraz z wymianą zaworów i głowic |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych, likwidacji przecieków wody na skorodowanych rurach pionu i poziomu instalacji wodociągowej i grzewczej, poprawy stanu technicznego budynku |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 - 2009 |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Komunalnik” |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20.... |
| Budżet Miasta |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  | 382 500 | 382 500 |  |  |
| INNE |  | 67 500 | 67 500 |  |  |
| OGÓŁEM |  | 450 000 | 450 000 |  |  |
| Łączna wartość projektu: 900 000 zł |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Kolegialna 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego obszaru osiedla Kochanowskiego, poprawa stanu mieszkań oraz zwiększenie ich dostępności, dbałość o dziedzictwo kulturowo-historyczne |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Kochanowskiego |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana obróbek blacharskich - remont elewacji frontowej - wymiana instalacji elektrycznej - wymiana ogrzewania piecowego na centralne ogrzewanie z sieci miejskiej |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Zabytkowa kamienica przy ul. Kolegialnej 1 wymaga kompleksowego remontu. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki budynku i jego otoczenia, poprawy warunków życia mieszkańców oraz dostosowania obiektu do obowiązujących standardów. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2007 - 2009 r. |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | „Wynajem” s.c. |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| BM | 44 456 | 130 000 |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE | 11 114 | 33 000 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 55 570 | 163 000 |  |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: 218 570 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Remont budynku mieszkalnego przy ul. Kolegialnej 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego obszaru osiedla Kochanowskiego, poprawa stanu mieszkań oraz zwiększenie ich dostępności |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Kochanowskiego |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | - rozbiórka istniejącego pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, deskowania; - rozbiórka kominów; - impregnacja ogniochronna więźby dachowej; - wymurowanie kominów; - wykonanie nowego pokrycia dachu, obróbek blacharskich; - montaż rynien i rur spustowych ; - wymiana okien; - remont elewacji frontowej |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Zabytkowa kamienica przy ul. Kolegialnej 5 wymaga kompleksowego remontu. Zły stan techniczny pokrycia północnej połaci dachu, kominów, obróbek blacharskich przy ul. Kolegialnej 5 wpływa niekorzystnie na elementy konstrukcyjne budynku, bezpieczeństwo p. pożarowe oraz estetykę zabytkowego budynku będącego przykładem budynku o czystych formach klasycystycznych komponowanych zgodnie z klasycznymi kanonami architektury. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki budynków i ich otoczenia, poprawy warunków życia mieszkańców oraz dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2007 - 2010 r. |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku ul. Tumska 6 09-402 Płock |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| BM | 102 775 | 33 879 |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE | 45 918 | 11 293 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 148 693 | 45 172 |  |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: 193 865 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Termomodernizacja i malowanie elewacji w budynku wielorodzinnym przy ul. Kolegialnej 29/2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego obszaru osiedla Kochanowskiego, poprawa stanu mieszkań oraz zwiększenie ich dostępności |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Kochanowskiego |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | - docieplenie budynku - wykonanie elewacji - wymiana okien na klatkach schodowych - remont wejść do klatek schodowych |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Kompleksowy remont elewacji budynku przy ul. Kolegialnej 29/2 jest konieczny z uwagi na zużycie i nie wykonywanie remontu w takim zakresie od czasu oddania budynku do użytku (ok. 50 lat). Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki budynków i ich otoczenia, poprawy warunków życia mieszkańców oraz dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 r. |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolegialna 29/2 |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| BM |  |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  | 160 000 |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE |  | 32 000 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  | 192 000 |  |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: 192 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Renowacja budynku o wartości architektonicznej i historycznej |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Kolegialna |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | - remont elewacji frontowej - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana obróbek blacharskich |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Remont kamienicy przyczyni się do poprawy estetyki oraz historycznego wyglądu zabytkowej części miasta, nastąpi poprawa warunków życia mieszkańców. |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 r. |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Inwestor prywatny |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20.... |
| Budżet Miasta |  | 100 000 |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |
| INNE |  | 30 000 |  |  |  |
| OGÓŁEM |  | 130 000 |  |  |  |
| Łączna wartość projektu: 130 000 zł |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Miejskie Przedszkole nr 1 przy ul. Kościuszki 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego obszaru osiedla Kolegialna poprzez adaptację budynku wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne, rewitalizacja starego Płocka, podwyższenie standardu funkcjonowania placówek oświatowych |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Kolegialna |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | Zadanie polegać będzie na remoncie i rozbudowie zabytkowego budynku z przeznaczeniem w całości na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 1. Istniejący budynek użytkowany jest do tej pory jako budynek dwufunkcyjny (parter - przedszkole, poddasza - mieszkania lokatorskie, wspólne piwnice). Natomiast po remoncie i rozbudowie jedyną funkcją budynku pozostanie funkcja oświatowo-wychowawcza w postaci przedszkola. Planuje się wykonanie: - remontu i rozbudowy budynku głównego z przeznaczeniem na przedszkole - nowego parkingu dla przedszkola w miejscu starego podwórza i rozebranej oficyny wraz z wykonaniem ogrodzenia od strony ogrodu - urządzenie ogrodu z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci - nowych przyłączy do budynku. Powierzchnia użytkowa budynku po remoncie i rozbudowie – 545m2 |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Poprawa estetyki budynku i otoczenia. Stworzenie nowych miejsc pracy. Projekt stanowi część programu rewitalizacji ul. Kościuszki. Realizacja projektu pozwoli na renowację kamienicy oraz przywrócenie jej estetyki i historycznego wyglądu, przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, zaspokoi zapotrzebowanie na nowe miejsca dla najmłodszych mieszkańców Osiedla, pozwoli dostosować obiekt do obowiązujących standardów |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2007 - 2009 |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Urząd Miasta Płocka Wydział Gospodarki Mieszkaniowej |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20.... |
| Budżet Miasta | 138 000 | 600 000 | 1 400 000 |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 138 000 | 600 000 | 1 400 000 |  |  |
| Łączna wartość projektu: 2 138 000 zł |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Remont budynków Szpitala Świętej Trójcy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, dostępna i sprawnie działająca służba zdrowia |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Kolegialna |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | Wykonanie termomodernizacji budynków Szpitala Świętej Trójcy, wykonanie nowych pokryć dachowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Kompleks obiektów Szpitala Świętej Trójcy w Płocku obejmuje budynki wybudowane w różnych okresach – latach 60-tych, 70-tych, 80-tych ubiegłego wieku, w których remonty rozpoczęły się na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku i trwały przez kolejne lata. Realizacja projektu doprowadzi do renowacji obiektu, przywróci mu historyczny wygląd i podniesie estetykę obiektów szpitalnych, doprowadzi budynek do należytego stanu technicznego i sanitarnego – zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi zakłady opieki zdrowotnej |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 - 2009 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. |  |  |  |  |  |
| Wartość projektu w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| BM | 3 392 000 | 2 787 000 |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 3 392 000 | 2 787 000 |  |  |  |  |
| Łączna wartość projektu: 6 179 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Kościuszki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Rozwiązanie problemów parkingowych w obrębie Starego Miasta skutkujące poprawą płynności w ruchu. Zadowolenie uczestników ruchu. Wzrost funkcjonalności komunikacyjnej miasta. |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Kolegialna |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | - budowa parkingu wielopoziomowego publicznego – działka o nr ewid. 815, 816/1, 816/2, 816/3, 817, 818, 812; - parking sześciokondygnacyjny w tym z dwoma kondygnacjami podziemnymi i czterema kondygnacjami nadziemnymi, - 382 miejsca postojowe - powierzchnia zabudowy: 2.521,44 m2 - powierzchnia użytkowa: 12.628,11 m2 - wysokość obiektu: do 14 m - szerokość elewacji frontowej: 54 m - budowa zjazdów z ul. Kościuszki – działka o nr ewid. 1017 |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | W związku z olbrzymimi trudnościami związanymi z możliwością zaparkowania samochodów, brakiem miejsc postojowych, z uwagi na istniejące zagospodarowanie Starego Miasta, szczupłość terenu, zdecydowano się na takie rozwiązanie w celu poprawy istniejącej sytuacji. |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 – 2010 r. |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Urząd Miasta Płocka Wydział Inwestycji Miejskich |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20.... |
| Budżet Miasta |  | 350 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  | 350 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |
| Łączna wartość projektu: 5 350 000 zł |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Remont elewacji i poszycia dachu kamienicy przy ul. Nowy Rynek 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego Osiedla Kolegialna, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Kolegialna |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | Remont i malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwi, naprawa lukarn na dachu, remont konstrukcji i poszycia dachu, remont obróbek blacharskich i rur wód deszczowych |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Odrestaurowanie zabytkowej kamienicy przy ul. Nowy Rynek 2 pozwoli na przywrócenie jej historycznego wyglądu. Nastąpi poprawa estetyki budynku i jego otoczenia, poprawa warunków życia mieszkańców, obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących standardów. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nowy Rynek 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| BM |  |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: brak danych |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Remont i naprawa stropów oraz elewacji zewnętrznej budynku przy ul. Nowy Rynek 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego Osiedla Kolegialna, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Kolegialna |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | Wzmocnienie murów, wymiana belek stropowych, ułożenie nowego tynku, założenie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową, wymiana okien lukarn, połaciowych, oraz stolarki okiennej w elewacji frontowej |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Odrestaurowanie zabytkowej kamienicy przy ul. Nowy Rynek 4 pozwoli na przywrócenie jej historycznego wyglądu. Nastąpi poprawa estetyki budynku i jego otoczenia, poprawa warunków życia mieszkańców, obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących standardów. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2007 - 2009 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Inwestor prywatny |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| BM | 85 000 | 100 000 |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE | 50 000 | 30 000 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 135 000 | 130 000 |  |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: 265 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Remont kamienicy wraz z oficyną przy ul. Nowy Rynek 14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego Osiedla Kolegialna, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Kolegialna |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | - izolacja ścian fundamentowych - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku frontowego i oficyny - remont i malowanie elewacji, remont balkonów, wymiana rynien i rur spustowych - remont pokrycia dachu, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich, remont nadbudówki - „wieża” - budynku frontowy - remont elewacji oficyny z wymianą rynien i rur spustowych - remont konstrukcji i pokrycia dachu, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich – budynek oficyny - remont klatek schodowych |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Odrestaurowanie zabytkowej kamienicy przy ul. Nowy Rynek 14 pozwoli na przywrócenie jej historycznego wyglądu. Nastąpi poprawa estetyki budynku i jego otoczenia, poprawa warunków życia mieszkańców, obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących standardów. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2007- 2010 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nowy Rynek 14 |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| BM |  | 152 000 | 140 000 | 80 000 |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE | 45 000 | 38 000 | 35 000 | 20 000 |  |  |
| OGÓŁEM | 45 000 | 190 000 | 175 000 | 100 000 |  |  |
| Łączna wartość zadania: 510 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Remont kamienicy przy ul. Nowy Rynek 16 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego Osiedla Kolegialna, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Kolegialna |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | Remont i malowanie elewacji zabytkowego budynku wraz z odtworzeniem detali architektonicznych |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Odrestaurowanie zabytkowej kamienicy przy ul. Nowy Rynek 16 pozwoli na przywrócenie jej historycznego wyglądu. Nastąpi poprawa estetyki budynku i jego otoczenia, poprawa warunków życia mieszkańców, obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących standardów. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Inwestor prywatny |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| BM | 38 000 |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE | 38 000 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 76 000 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: 76 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Remont budynku przy Placu Obrońców Warszawy 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego Osiedla Kolegialna, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, rewitalizacja starego Płocka, |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Kolegialna |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | -wymiana pokrycia dachu, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich -wymiana stolarki okiennej -izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych -wykonanie posadzek piwnic -wymiana rur kanalizacyjnych -remont klatki schodowej - remont elewacji frontowej - remont bramy -renowacja zabytkowych drzwi wejściowych z 1805 roku |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Projekt stanowi część programu rewitalizacji zabytkowej części miasta. Renowacja kamienicy wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców oraz przywróci historyczny wygląd obiektu. |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2007 - 2012 r |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Wspólnota Mieszkaniowa pl. Obrońców Warszawy 1 |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20.... |
| Budżet Miasta | 24 000 |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |
| INNE | 150 000 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 174 000 |  |  |  |  |
| Łączna wartość projektu: 174 000 zł |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Remont przejścia pod torami |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Modernizacja zniszczonego przejścia pod torami, podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa funkcjonalności komunikacyjnej miasta |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Międzytorze |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | Prace budowlane i wykończeniowe, odwodnienie przejścia, wykładziny ścienne i posadzki, modernizacja oświetlenia |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Realizacja projektu zapewni bezpieczne przejście dla wszystkich, szczególnie dla dzieci i młodzieży do szkoły, o odpowiedniej estetyce |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2011 |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Gierzyńskiego 17 09-407 Płock |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Budżet Miasta |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  | 200 000 |
| Łączna wartość projektu: 200 000 zł |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Kamienica przy ul. Bielskiej 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka, tworzenie nowych miejsc pracy |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | Zakres rzeczowy obejmuje kompleksową przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalno-usługowej na biurowo-usługową, utworzenie ok. 15 miejsc pracy |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowych części miasta przylegającej do Starego Rynku. Budynek przy ul. Bielskiej 5 znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego. Zlokalizowany w reprezentacyjnej części miasta – w sąsiedztwie Starego Rynku i Ratusza. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, poprawę stanu mieszkań. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 - 2009 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. Stary Rynek 19 09-400 Płock |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| BM | 750 000 |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 800 000 | 50 000 |  |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: 850 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Płocku przy ul. Bielskiej 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka, tworzenie nowych miejsc pracy |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | - rozbiórka istniejącego pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, deskowania; - rozbiórka komina; - wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu ; - impregnacja ogniochronna więźby dachowej; - wymurowanie komina; - wykonanie nowego pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; - przemurowanie gzymsów; |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowych części miasta przylegającej do Starego Rynku. Budynek przy ul. Bielskiej 7 znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego. Zlokalizowany w reprezentacyjnej części miasta – w sąsiedztwie Starego Rynku i Ratusza. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, poprawę stanu mieszkań. |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 r. |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku ul. Tumska 6 09-402 Płock |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20.... |
| Budżet Miasta |  | 80 705 |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |
| INNE |  | 26 901 |  |  |  |
| OGÓŁEM |  | 107 606 |  |  |  |
| Łączna wartość projektu: 107 606 zł |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Remont budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Grodzkiej 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka, tworzenie nowych miejsc pracy |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | - remont dachu: wymiana więźby dachowej, remont komina, wykonanie pokrycia dachowego, wykonanie nowego odwodnienia dachu - wykonanie badań konserwatorskich - odnowienie z odtworzeniem detali architektonicznych elewacji frontowej z kolorystyką - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana stropów - wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (wod.-kon., elektryczna, c.o., gazowa) - przebudowa klatki schodowej |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta przylegającej do Starego Rynku. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie estetyki obiektu. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 - 2009 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Inwestor prywatny |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| BM |  |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: brak danych |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Remont kapitalny więźby dachowej i pokrycia dachu budynku przy ul. Grodzkiej 8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka, tworzenie nowych miejsc pracy |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | 1. Roboty rozbiórkowe konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachowego, 2. Wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej z elementów drewnianych, 3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej z folii i wełny mineralnej, 5.Wykonanie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej Pozyskanie pow. użytkowej w wysokości 132 m2 (mieszkalno-użytkowej) |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta przylegającej do Starego Rynku. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie estetyki obiektu. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2009 - 2010 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. 09-400 Płock, Stary Rynek 19 |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| BM |  | 128 000 | 128 000 |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  | 32 000 | 32 000 |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  | 160 000 | 160 000 |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: 320 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Remont konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu budynku przy ul. Jerozolimska 2/4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | 1. Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, 2. Wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, 3. Impregnacja elementów drewnianych, 4. Tynkowanie kominów, 5. Wykonanie pokrycia dachu dachówką ceramiczną, 6. Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta przylegającej do Starego Rynku. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie estetyki obiektów |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2009 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. 09-400 Płock, Stary Rynek 19 |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| BM |  | 55 550 |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  | 13 900 |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  | 69 450 |  |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: 69 450 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Remont konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu budynku Jerozolimska 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | 1. Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, 2. Wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, 3. Impregnacja elementów drewnianych, 4.Tynkowanie kominów, 5. Wykonanie pokrycia dachu dachówką ceramiczną, 6.Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta przylegającej do Starego Rynku. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie estetyki obiektów |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. 09-400 Płock, Stary Rynek 19 |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| BM | 58 250 |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ | 14 550 |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 72 800 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: 72 800 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Remont konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu budynku Jerozolimska 6/8/10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | 1. Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, 2. Wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, 3. Impregnacja elementów drewnianych, 4. Tynkowanie kominów, 5. Wykonanie pokrycia dachu dachówką ceramiczną, 6. Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta przylegającej do Starego Rynku. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie estetyki obiektów |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. 09-400 Płock, Stary Rynek 19 |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| BM | 70 300 |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ | 17 600 |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 87 900 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: 87 900 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Remont pokrycia dachu budynku Jerozolimska 12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | 1. Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, 2. Naprawa podłoża betonowego, 3. Tynkowanie kominów, 4. Wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną, 5. Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta przylegającej do Starego Rynku. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie estetyki obiektów |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2010 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. 09-400 Płock, Stary Rynek 19 |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| BM |  |  | 25 000 |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  | 6 200 |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  | 31 200 |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: 31 200 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kazimierza Wielkiego 8a |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | 1. wymian pionów i poziomów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 2. docieplenie budynku wraz z naprawą obróbek blacharskich 3. wymiana poszycia dachowego 4. wymiana pionów i poziomów instalacji grzewczej wraz z wymianą zaworów i głowic |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta przylegającej do Starego Rynku. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie estetyki obiektów |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 - 2009 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „KOMUNALNIK” 09-400 Płock, ul. Okrzei 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 20... | 20.. | 20... | 20.. |
| BM |  |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE | 323 000 | 323 000 |  |  |  |  |
| INNE | 57 000 | 57 000 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 380 000 | 380 000 |  |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: 760 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kazimierza Wielkiego 10a |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | 1. wymian pionów i poziomów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 2. docieplenie budynku wraz z naprawą obróbek blacharskich 3. naprawa poszycia dachowego 4. wymiana pionów i poziomów instalacji grzewczej wraz z wymianą zaworów i głowic |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta przylegającej do Starego Rynku. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie estetyki obiektów |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 - 2009 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „KOMUNALNIK” 09-400 Płock, ul. Okrzei 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 20... | 20.. | 20... | 20.. |
| BM |  |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE | 416 500 | 416 500 |  |  |  |  |
| INNE | 73 500 | 73 500 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 490 000 | 490 000 |  |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: 980 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Remont kapitalny budynku przy ul. Kwiatka 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | Zakres działania dotyczy remontu kapitalnego budynku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 212/1299. W ramach zadania zostaną wymienione stropy, dach, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje wewnętrzne oraz nastąpi modernizacja ogrzewania budynku z węglowego na ekologiczne, a także nastąpi nadbudowa dodatkowej kondygnacji. Ponadto zostanie uporządkowane i zagospodarowane podwórko. Po wykonaniu remontu kapitalnego przewiduje się uzyskanie około 1300 m2 wyremontowanej powierzchni oraz około 500 m2 powierzchni pozyskanej dodatkowo co daje łącznie 1800 m2. |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie estetyki obiektów. Motywacją dla realizacji ww. projektu jest: - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa Płocka, - zaspokajanie zapotrzebowania na usługi w rejonie Starego Miasta i okolic, - odbudowa zniszczonych i zużytych budynków w eksponowanej części Starego Miasta, - ochrona dziedzictwa kulturowo-historycznego poprzez odbudowę z zachowaniem starego układu urbanistycznego, - generowanie nowych miejsc pracy poprzez powstające usługi, - wypełnianie kodeksowych obowiązków MTBS-u. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 – 2010 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Kwiatka 5 09-400 Płock |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 20.. | 20... | 20.. |
| BM |  |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ | 700 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  | 3 300 000 | 3 000 000 |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 700 000 | 4 300 000 | 4 000 000 |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: 9 000 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Remont konstrukcji więźby dachowej i pokrycia dachu budynku przy ul. Kwiatka 9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | 1. Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, 2. Wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, 3. Impregnacja elementów drewnianych, 4. Tynkowanie kominów, 5. Wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną, 6.Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie estetyki obiektów. Motywacją dla realizacji ww. projektu jest: - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa Płocka, - odbudowa zniszczonych i zużytych budynków w eksponowanej części Starego Miasta, - ochrona dziedzictwa kulturowo-historycznego poprzez odbudowę z zachowaniem starego układu urbanistycznego. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. 09-400 Płock, Stary Rynek 19 |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 20.. | 20... | 20.. |
| BM | 100 000 |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ | 25 000 |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 125 000 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: 125 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Remont dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kwiatka 26 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Odnowa zdegradowanego Osiedla Stare Miasto, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | - rozbiórka istniejącego pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, deskowania; - rozbiórka kominów; - wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu; - impregnacja ogniochronna więźby dachowej; - wymurowanie komina; - wykonanie nowego pokrycia dachu, obróbek blacharskich; - montaż rynien i rur spustowych |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Projekt stanowi część programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i przywrócenie obiektom ich historycznego wyglądu, ożywienie miejskich terenów mieszkaniowych, podniesienie estetyki obiektów. Motywacją dla realizacji ww. projektu jest: - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa Płocka, - odbudowa zniszczonych i zużytych budynków w eksponowanej części Starego Miasta, - ochrona dziedzictwa kulturowo-historycznego poprzez odbudowę z zachowaniem starego układu urbanistycznego. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 r. |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku ul. Tumska 6 09-402 Płock |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 20.. | 20... | 20.. |
| BM | 65 036 |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE | 21 679 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 86 715 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: 86 715 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Budowa budynku oficyny przy ul. Kwiatka 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej; rewitalizacja starego Płocka; dbałość o dziedzictwo kulturowo-historyczne |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Stare Miasto |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | Zakres działania dotyczy budowy nowego obiektu o funkcji mieszkalnej i tym samym zagospodarowanie przestrzeni publicznej w harmonii z zabytkowym otoczeniem. .Przewiduje się uzyskanie 15 lokali mieszkalnych o powierzchni ok. 700,00 m2 . |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Motywacją dla realizacji ww. zadania jest: - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa Płocka, - ochrona dziedzictwa kulturowo-historycznego poprzez nowych obiektów z zachowaniem starego układu urbanistycznego, - porządkowanie terenu położonego przy budynkach, - wypełnianie kodeksowych obowiązków MTBS-u. |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 – 2010 |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Kwiatka 5, 09-400 Płock |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20.... |
| Budżet Miasta |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  | 800 000 | 600 000 |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |
| INNE |  | 150 000 | 550 000 | 400 000 |  |
| OGÓŁEM |  | 150 000 | 1 350 000 | 1 000 000 |  |
| Łączna wartość projektu: 2 500 000 zł |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Okrzei 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Dostępność mieszkań i poprawa ich stanu |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | - Wymiana pionów i poziomów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - Docieplenie budynku wraz z naprawą obróbek blacharskich - Naprawa poszycia dachowego - Wymiana pionów i poziomów instalacji grzewczej wraz z wymianą zaworów i głowic |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Podniesienie walorów estetycznych, likwidacja przecieków wody na skorodowanych rurach pionu i poziomu instalacji wodociągowej i grzewczej, poprawa stanu technicznego budynku |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 - 2009 |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Komunalnik” |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 20.. | 20... | 20.... |
| Budżet Miasta |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE | 510 000 | 510 000 |  |  |  |
| INNE | 90 000 | 90 000 |  |  |  |
| OGÓŁEM | 600 000 | 600 000 |  |  |  |
| Łączna wartość projektu: 1 200 000 zł |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ostatniej 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | - osuszanie i odgrzybianie - wykonanie drenażu i izolacji pionowej, - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej - modernizacja źródła ciepła - termomodernizacja |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Poprawa estetyki budynków i ich otoczenia. Poprawa warunków życia mieszkańców. Dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów. Budynek wybudowany w latach 50-tych. Zużycie techniczne sięga prawie 60%. Zastosowane rozwiązania grzewcze wymagają natychmiastowej modernizacji ze względu na zdrowie mieszkańców i stan środowiska naturalnego. |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2009 - 2012 |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „POL – DOM” ul. Miodowa 21, 09-400 Płock |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Budżet Miasta |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  | 250 000 |  |  |
| BŚZ |  |  |  | 50 000 |  |
| ZŚZ |  | 100 000 |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  | 300 000 |  |
| INNE |  |  |  |  | 100 000 |
| OGÓŁEM |  | 100 000 | 250 000 | 350 000 | 100 000 |
| Łączna wartość projektu: 800 000 zł |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Rozwiązanie problemów parkingowych w obrębie Starego Miasta, skutkujące poprawą płynności w ruchu. Zadowolenie uczestników ruchu. |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | - budowa parkingu wielopoziomowego z usługami (handel, biura) - działka o nr ewid. 542; - parking czterokondygnacyjny, - 60 miejsc postojowych - powierzchnia zabudowy: 930,0 m2 - powierzchnia użytkowa: 4457,3 m2 - kubatura: 19460,0 m2 - powierzchnia sprzedaży z zapleczami (handel, biura): 621,0 m2 - wysokość obiektu: do 15 m - budowa zjazdów z ul. Sienkiewicza – działka o nr ewid. 512/9 |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | W związku z olbrzymimi trudnościami związanymi z możliwością zaparkowania samochodów, brakiem miejsc postojowych, z uwagi na istniejące zagospodarowanie Starego Miasta, szczupłość terenu, zdecydowano się na takie rozwiązanie w celu poprawy istniejącej sytuacji. |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 – 2010r . |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Urząd Miasta Płocka Wydział Inwestycji Miejskich |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20.... |
| Budżet Miasta |  | 250 000 | 1 800 000 | 2 000 000 |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  | 250 000 | 1 800 000 | 2 000 000 |  |
| Łączna wartość projektu: 4 050 000 zł |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Remont budynku przy Placu Stary Rynek 2/Piekarska 16 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań. |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | Przedmiotem projektu jest remont budynku mieszkalnego przy ul. Stary Rynek 2 i Piekarska 16. W zakres prac wchodzi: remont dachu, naprawa i malowanie elewacji (wraz z dociepleniem) wymiana stolarki. |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Projekt stanowi cześć programu rewitalizacji budynków zabytkowych części miasta przylegającej do Starego Rynku, którego realizacje planuje się na lata 2005-2013. Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu technicznego kamienic oraz poprawę estetyki przestrzeni miejskiej w zabytkowej części miasta, a także poprawę warunków życia mieszkańców. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | Październik 2005 r. – grudzień 2010 r. |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Wspólnota Mieszkaniowa Stary Rynek 2/Piekarska 16 |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20... |
| BM |  | 26 000 |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  | 105 000 |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE |  | 9 000 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 14 000 | 140 000 | 5 000 | 195 000 | 130 000 |  |
| Łączna wartość zadania: 484 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku przy ul. Stary Rynek 19 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań. |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | 1. roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, 2. wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, 3. impregnacja elementów drewnianych, 4. tynkowanie kominów, 5. wykonanie pokrycia dachu dachówką ceramiczną, 6. montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej. |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Projekt stanowi cześć programu rewitalizacji budynków zabytkowych części miasta przylegającej do Starego Rynku, którego realizacje planuje się na lata 2005-2013. Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu technicznego kamienic oraz poprawę estetyki przestrzeni miejskiej w zabytkowej części miasta, a także poprawę warunków życia mieszkańców. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. Stary Rynek 19 09-400 Płock |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| BM |  |  |  | 52 000 |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  | 13 000 |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  | 65 000 |  |  |
| Łączna wartość zadania: 65 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | ### Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Zduńskiej 12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne, poprawa stanu mieszkań, rewitalizacja starego Płocka |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | 1. wymiana pionów i poziomów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 2. docieplenie budynku wraz z naprawą obróbek blacharskich, 3. wymiana pionów i poziomów instalacji grzewczej wraz z wymianą zaworów i głowic, 4. naprawa poszycia dachowego |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Poprawa estetyki budynku i jego otoczenia. Poprawa warunków życia mieszkańców. Dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 - 2009 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „KOMUNALNIK” ul. Okrzei 2, 09-400 Płock |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| BM |  |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  | 510 000 | 510 000 |  |
| INNE |  |  |  | 90 000 | 90 000 |  |
| OGÓŁEM |  |  |  | 600 000 | 600 000 |  |
| Łączna wartość zadania: 1 200 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dobrzyńskiej 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Dostępność mieszkań i poprawa ich stanu |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Skarpa |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | - Wymiana pionów i poziomów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - Docieplenie budynku wraz z naprawą obróbek blacharskich - Naprawa poszycia dachowego - Wymiana pionów i poziomów instalacji grzewczej wraz z wymianą zaworów i głowic |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Podniesienie walorów estetycznych, likwidacja przecieków wody na skorodowanych rurach pionu i poziomu instalacji wodociągowej i grzewczej, poprawa stanu technicznego budynku |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 - 2009 |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Komunalnik” ul. Okrzei 2, 09-400 Płock |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20.... |
| Budżet Miasta |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  | 595 000 | 595 000 |  |  |
| INNE |  | 105 000 | 105 000 |  |  |
| OGÓŁEM |  | 700 000 | 700 000 |  |  |
| Łączna wartość projektu: 1 400 000 zł |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kwiatowej 14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Dostępność mieszkań i poprawa ich stanu |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Skarpa |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | - Wymiana pionów i poziomów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - Docieplenie budynku wraz z naprawą obróbek blacharskich - Naprawa poszycia dachowego - Wymiana pionów i poziomów instalacji grzewczej wraz z wymianą zaworów i głowic |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Podniesienie walorów estetycznych, likwidacja przecieków wody na skorodowanych rurach pionu i poziomu instalacji wodociągowej i grzewczej, poprawa stanu technicznego budynku |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 - 2009 |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Komunalnik” ul. Okrzei 2, 09-400 Płock |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20.... |
| Budżet Miasta |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  | 595 000 | 595 000 |  |  |
| INNE |  | 105 000 | 105 000 |  |  |
| OGÓŁEM |  | 700 000 | 700 000 |  |  |
| Łączna wartość projektu: 1 400 000 zł |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Na Skarpie 16a |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Dostępność mieszkań i poprawa ich stanu |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Skarpa |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | - Wymiana pionów i poziomów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - Docieplenie budynku wraz z naprawą obróbek blacharskich - Naprawa poszycia dachowego - Wymiana pionów i poziomów instalacji grzewczej wraz z wymianą zaworów i głowic |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Podniesienie walorów estetycznych, likwidacja przecieków wody na skorodowanych rurach pionu i poziomu instalacji wodociągowej i grzewczej, poprawa stanu technicznego budynku |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 - 2009 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Komunalnik” ul. Okrzei 2, 09-400 Płock |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| BM |  |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE | 382 500 | 382 500 |  |  |  |  |
| INNE | 67 500 | 67 500 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 450 000 | 450 000 |  |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: 900 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa zadania | Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Na Skarpie 18 a |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Dostępność mieszkań i poprawa ich stanu |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Skarpa |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | - Wymiana pionów i poziomów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - Docieplenie budynku wraz z naprawą obróbek blacharskich - Naprawa poszycia dachowego - Wymiana pionów i poziomów instalacji grzewczej wraz z wymianą zaworów i głowic |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Podniesienie walorów estetycznych, likwidacja przecieków wody na skorodowanych rurach pionu i poziomu instalacji wodociągowej i grzewczej, poprawa stanu technicznego budynku |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 - 2009 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Komunalnik” ul. Okrzei 2, 09-400 Płock |  |  |  |  |  |
| Wartość zadania w zł w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| BM |  |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE | 382 500 | 382 500 |  |  |  |  |
| INNE | 67 500 | 67 500 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 450 000 | 450 000 |  |  |  |  |
| Łączna wartość zadania: 900 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Remont budynku wielorodzinnego przy ul. Norwida 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Dostępność mieszkań i poprawa ich stanu |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Skarpa |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | Docieplenie szczytów budynku wraz z kolorystyką, wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej, wykonanie zadaszenia nad wejściem, wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej, malowanie klatki schodowej, wymiana skrzynek pocztowych, montaż balustrad dla niepełnosprawnych |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Podniesienie walorów estetycznych, podniesienie walorów użytkowych budynku, oszczędność ciepła, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa stanu technicznego budynku |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2008 |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Norwida 1 |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20.... |
| Budżet Miasta |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  | 100 000 |  |  |  |
| Łączna wartość projektu: 100 000 zł |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Termomodernizacja, wymiana wind oraz uporządkowanie otoczenia budynków na osiedlach Stare Miasto, Kolegialna, Dworcowa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Celem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą wind, zagospodarowaniem terenów zielonych, placów zabaw oraz remontem chodników, dróg i altanek. Wykonanie doświetlenia osiedla Mickiewicza. Podniesienia wydajności energetycznej, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, poprawa warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, poprawa estetyki terenu. Dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów. |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Dworcowa, Kochanowskiego, Kolegialna, Stare Miasto |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | Termomodernizacja budynków w osiedlu Stare Miasto: ul. Bielska 14a, Królewiecka 1,3, al. Jachowicza 31,35,37, Nowowiejskiego 1, w osiedlu Kolegialna: ul. Kolegialna 39, 29a, 25, 3 Maja 31 oraz osiedlu Mickiewicza : ul. Kochanowskiego 26,23,3b, 19,15a, Lotników 3,7,18, Północna 23,30,30a, Obrońców Westerplatte 4/1, 20/1, Bielska 40a, Traugutta 8,10, Chopina 64,66,57, 59, 65, 67, Reja 19,24,26, Dworcowa 37, Lasockiego 19, 21, 16, 18, 20,22,7, Salezjańska 1 a, Obrońców Płocka 1920 nr 5, 7, Mickiewicza 19: docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych, wymiana okien w częściach wspólnych, docieplenie ościeży, wymiana obróbek blacharskich, wymiana opasek wokół budynków. Uporządkowanie terenów zielonych wraz z placami zabaw i wymianą zużytych urządzeń zabawowych. Remont chodników, dróg i altanek w otoczeniu budynków. Wykonanie doświetlenia osiedla Mickiewicza. Wymiana 9 szt. wind (w tym 2 szt w budynku Kochanowskiego 1). |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Lokalizacja w rejonie miasta zagrożonego przestępczością co spowodowało wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury budynków. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie strat energii przez obniżenie współczynnika przenikania dla przegród i podniesienie wydajności energetycznej. Zapewni polepszenie ochrony cieplnej budynków co zapewni poprawę ochrony środowiska poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery. Usunięcie elementów z azbestu poprawi zanieczyszczenie środowiska oraz poprawi życie mieszkańców. Poprawa wyglądu zewnętrznego zdewastowanych budynków poprzez zmianę kolorystyki elewacji współgrającej z sąsiednimi budynkami. Realizacja projektu pozwoli na utrzymanie prawidłowych warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa. Dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | Kwiecień 2008 – grudzień 2013 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ul. Obrońców Warszawy 6a 09-400 Płock |  |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Budżet Miasta |  |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 1 830 000 | 2 950 000 | 2 370 000 | 2 500 000 | 4 550 000 | 4 650 000 |
| Łączna wartość projektu: 18 850 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Termomodernizacja, wymiana wind oraz uporządkowanie otoczenia budynków na osiedlu Łukasiewicza |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Celem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą wind, zagospodarowaniem terenów zielonych, placów zabaw oraz remontem chodników, dróg i altanek. Wykonanie doświetlenia osiedla. Podniesienia wydajności energetycznej, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, poprawa warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, poprawa estetyki terenu. Dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów. |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Łukasiewicza |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | Termomodernizacja budynków przy ul. Królowej Jadwigi 2, Wolskiego 5, 5/1, 5/2, 1, 1/1, 3,2,10,6,4/1, Rutskich 8,1,3,5, Kossobudzkiego 4,6,3,5,9, Rembielińskiego 13, 9,5, Łukasiewicza 22,22/1, Morykoniego 1,2,3,5, Gawareckiego 2,4,6,8,3, Płoskiego 2,4,6,8,1/1, Batalionów Chłopskich 5, 5/1, Gwardii łudowej 13,9,11: docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych, wymiana okien w częściach wspólnych, docieplenie ościeży, wymiana obróbek blacharskich, wymiana opasek wokół budynków. Uporządkowanie terenów zielonych wraz z placami zabaw i wymianą zużytych urządzeń zabawowych. Remont chodników, dróg i altanek w otoczeniu budynków. Wykonanie doświetlenia osiedla. Wymiana 8 szt. wind. |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Lokalizacja w rejonie miasta zagrożonego przestępczością co spowodowało wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury budynków i ich otoczenia. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie strat energii przez obniżenie współczynnika przenikania dla przegród i podniesienie wydajności energetycznej. Zapewni polepszenie ochrony cieplnej budynków co zapewni poprawę ochrony środowiska poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery. Usunięcie elementów z azbestu poprawi zanieczyszczenie środowiska oraz poprawi życie mieszkańców. Poprawa wyglądu zewnętrznego zdewastowanych budynków poprzez zmianę kolorystyki elewacji współgrającej z sąsiednimi budynkami. Realizacja projektu pozwoli na utrzymanie prawidłowych warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa. Projekt pozwoli na dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | Kwiecień 2008 – grudzień 2013 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ul. Obrońców Warszawy 6a 09-400 Płock |  |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Budżet Miasta |  |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 2 300 000 | 3 300 000 | 2 900 000 | 3 350 000 | 4 650 000 | 2 800 000 |
| Łączna wartość projektu: 19 300 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Termomodernizacja, wymiana wind oraz uporządkowanie otoczenia budynków na osiedlach Tysiąclecia i Dobrzyńska |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Celem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą wind, zagospodarowaniem terenów zielonych, placów zabaw oraz remontem chodników, dróg i wykonaniem zatoczek parkingowych. Podniesienie wydajności energetycznej budynków, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, poprawa warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa, poprawa estetyki terenu. Dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów. Projekt przyczyni się do poprawy estetyki Miasta. |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Tysiąclecia, Dobrzyńska |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | Termomodernizacja budynków na osiedlu Tysiąclecia: ul. Łukasiewicza 12, Krzywoustego 2, Kobylińskiego 14, 8, Dąbrówki 1, 3, Piasta Kołodzieja 2,1,3,5, Bielska 51/3, 51, Tysiąclecia 7,7/1,9,9/1 oraz na osiedlu Dobrzyńska: ul. Gałczyńskiego 14, Miodowa 16, 10, Łukasiewicza 7,9, Kobylińskiego 34: docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych, wymiana okien w częściach wspólnych, docieplenie ościeży, wymiana obróbek blacharskich, wymiana opasek wokół budynków. Uporządkowanie terenów zielonych oraz wymiana zużytych urządzeń zabawowych na placach zabaw. Remont chodników, dróg i wykonanie zatoczak parkingowych w otoczeniu budynków. Wymiana 14 szt. wind.(w tym 2 szt w budynku Dobrzyńska 21). |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Lokalizacja w rejonie miasta zagrożonego przestępczością co spowodowało wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury budynków i ich otoczenia. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie strat energii przez obniżenie współczynnika przenikania dla przegród i podniesienie wydajności energetycznej. Zapewni polepszenie ochrony cieplnej budynków co zapewni poprawę ochrony środowiska poprzez ograniczenie emisji ciepła do atmosfery. Usunięcie elementów z azbestu poprawi zanieczyszczenie środowiska. Poprawa wyglądu zewnętrznego zdewastowanych budynków poprzez zmianę kolorystyki elewacji współgrającej z sąsiednimi budynkami. Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie tkanki miejskiej i estetyki w mieście. Projekt pozwoli również na utrzymanie prawidłowych warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa. Projekt pozwoli na dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | Kwiecień 2008 – grudzień 2013 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ul. Obrońców Warszawy 6a 09-400 Płock |  |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Budżet Miasta |  |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 2 200 000 | 1 900 000 | 1 500 000 | 2 100 000 | 1 000 000 | 1 650 000 |
| Łączna wartość projektu: 10 350 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Tworzenie i stałe unowocześnianie Centrum Usług, Produkcji ,Technologii i Badań Przemysłu Stalowego, Metalowego oraz Materiałów Budowlanych BUDMAT w oparciu o rewitalizację i rozwój infrastruktury techniczno – materialnej dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | aktywizacja rozwoju społeczno – gospodarczego w rejonach rewitalizowanych, wzmocnienie potencjału konkurencyjności i innowacyjności produktów i usług firmy oraz wprowadzenie procesów badawczo – rozwojowych nowych technologii i usług |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar B |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | A/ Remonty, modernizacje, adaptacje budynków firmy BUDMAT /dawne obiekty F.M.Ż/: 1/ Budynku głównego wraz z halą produkcyjną, 2/ Budynku produkcji blach trapezowych, 3/ Budynku produkcji profili stalowych 4/ Budynku hali produkcyjno magazynowej 5/ Budynku Stalowego Centrum Serwisowego 6/ Budynku dawnej lokalizacji firmy „Stalmech„ 7/ Budynku hali wysokiego składowania (pod warunkiem pozyskania obiektu). B/ Budowa : 1/ wiat i ramp załadunkowych dla budynków Stalowego Centrum Serwisowego, budynku produkcji trapezów, budynku profilowania i budynku profili stalowych, 2/ adaptacja istniejących obiektów lub adaptacja i remont nowo pozyskanych dla budowy części badawczo – rozwojowej zakładu, 3/ placów manewrowych i załadunkowych na wyznaczonych obszarach dotychczas nie utwardzonych, 4/ budowa obiektów małej architektury towarzyszącej wraz z zielenią izolacyjną i estetyzującą. C/ Uzupełnienie brakującej infrastruktury technicznej technologicznej i komunikacyjnej drogowej i kolejowej w tym: 1/ remont i modernizacja bocznicy kolejowej, 2/ modernizacja istniejących dróg wewnętrznych i parkingów oraz adaptacja i modernizacja dróg wewnętrznych pozyskanych dla własności firmy, 3/ budowa suwnic i dźwigów rozładunkowych. D/ Przystosowanie obecnie posiadanych obiektów oraz nowo pozyskanych dla nowych ciągów technologicznych i nowej bazy maszynowo – technologicznej. E/ Modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej oraz powstanie nowych urządzeń wspomagających procesy ochrony środowiska, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy. Założeniem dla zakresu przedmiotowego zadania jest także modernizacja w latach 2007- 2013 przez Gminę Płock i podmioty władające infrastrukturą techniczną infrastruktury drogowej i sieci infrastruktury technicznej bezpośrednio przyległych do lokalizacji zakładu. |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Podejmowane działanie rewitalizacyjne zmierza do adaptacji, przebudowy, remontów obiektów na cele społeczno – gospodarcze. Przyczyni się do zagospodarowania przestrzeni publicznej, poprawy funkcjonalności ruchu kołowego, a także estetyki przestrzeni publicznej. Poprzez realizację projektu przewiduje się wzmocnienie potencjału konkurencyjności i innowacyjności produktów i usług firmy. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | Styczeń 2007 – Grudzień 2012 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Bogdan Więcek - BUDMAT Płock ul. Otlolińska 25 09-407 Płock |  |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Budżet Miasta |  | 200 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| INNE | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 000 000 |
| OGÓŁEM | 5 000 000 | 10 200 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 9 000 000 |
| Łączna wartość projektu: 60 200 000 zł |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Budowa hotelu z zespołem restauracyjno – konferencyjnym, ośrodka rekreacyjnego (SPA) oraz portu dla łodzi i jachtów wraz zagospodarowaniem terenu w Płocku przy ul. Nadwiślańskiej 1 i Dobrzykowskiej 65 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel | Rewitalizacja obszaru powojskowego zlokalizowanego w Dolinie Środkowej Wisły poprzez nadanie funkcji turystyczno – rekreacyjnej z zachowaniem walorów przyrodniczych obszaru NATURA 2000 poprzez zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz wprowadzenie i stymulowanie funkcji rozwoju gospodarczego obszaru zdegradowanego. Rozwój i dywersyfikacja działalności gospodarczej OTEL Sp. z o.o. z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze turystyki i usług z zachowaniem zasad poszanowania środowiska przyrodniczego oraz edukacji ekologicznej |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar D |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | Projekt obejmuje realizację dwóch zadań inwestycyjnych, dla których prowadzony jest odrębny proces formalno – prawny, tj.: - Budowę hotelu z zespołem restauracyjno – konferencyjnym, ośrodka rekreacyjnego (SPA) wraz zagospodarowaniem terenu - Budowę portu dla łodzi i jachtów Zakres rzeczowy dla zadania 1 obejmuje: - budowę hotelu na około 100 miejsc sypialnych [45-50 pokoi] wraz z restauracją i salami konferencyjnymi na około 150 osób oraz budowę w ramach kompleksu ośrodka rekreacyjnego SPA. Planowany obiekt zajmie powierzchnię ok. 5.000 m2 - zagospodarowanie terenu: budowę parkingu na około 290 miejsc, dróg wewnętrznych, chodników oraz zjazdu z ul. Nadwiślańskiej wraz z urządzeniem zieleni, powierzchnia zagospodarowanych działek wynosi 29.283 m2 - budowę szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe Zakres rzeczowy dla zadania 2 obejmuje: - budowę portu przyjmującego nie więcej niż 30 jednostek, w tym 20 dużych o powierzchni ok. 2.400m2. Basen portowy będzie miał wymiary 70mx30m oraz głębokość 2,5 m. - modernizację pomostu drewnianego opartego o ścianę oporową żelbetową oraz na słupach drewnianych Budowa portu odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury wybudowanej przez wojsko w miejscu wodowania pontonów. |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Obszar projektu spełnia kryteria obszarów przewidzianych do rewitalizacji, ponieważ wskazany obszar cechuje się wysoką degradacją zabudowy, infrastruktury, środowiska oraz struktury przestrzennej co szczególnie wskazuje Raport Oddziaływania na Środowisko. Ponadto na terenach przyłączonych do Płocka występuje wysoki wskaźnik dysfunkcji społecznych i niska aktywność ekonomiczna mieszkańców, a dodatkowo zagospodarowanie wskazanego obszaru przyczyni się w części do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ze względu na lokalizację inwestycji w Obszarze NATURA 2000 inwestor zobowiązał się do eksponowania Tablic Informacyjnych o Obszarze Doliny Środkowej Wisły „PLBV140004 Dolina Środkowej Wisły”, na której prezentowane będą najbliższe rezerwaty utworzone na wyspach (kępach) Wisły: Kępa Wykowska, Ławice Troszczyńskie, Wyspy Białobrzeskie, Wyspy Zakrzewskie, Kępa Antonińska i Kępa Rakowska, zatem rewitalizacja obszaru powojskowego poprzez opisaną wyżej inwestycję przyczyni się również do wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców regionu Płockiego oraz gości korzystających z usług ośrodka. Można więc stwierdzić, iż nieodłącznym elementem realizacji projektu jest również edukacja ekologiczna oraz promocja zrównoważonego rozwoju i świadomości ekologicznej. Realizacja projektu przyczyni się również do niwelowania słabych stron miasta w aspekcie rewitalizacji, a w szczególności w zakresie niedostatecznie rozwiniętej bazy hotelarsko – pensjonatowo, gastronomicznej i obsługi ruchu turystycznego. |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 01.2007 – 12.2012, kierunkowo do 12. 2013 |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | „OTEL Sp. z o.o.” Cekanowo, ul. Płocka 23 09-472 Słupno |  |  |  |  |  |
| Wartość projektu w złotych w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Budżet Miasta |  |  |  |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ | 60 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  | 400 000 | 440 000 | 800 000 | 800 000 | 400 000 |
| INNE |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 60 000 | 1 400 000 | 1 540 000 | 2 800 0000 | 2 800 000 | 1 400 000 |
| Łączna wartość projektu: 10 000 000 zł |  |  |  |  |  |  |