Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.................

Rady Miasta Płocka

z dnia 26 sierpnia 2008 roku

W załączniku przedstawione są uaktualnione szczegółowe opisy zadań inwestycyjnych pn:

„ Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza”

„ Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta Płocka poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej”

| Nazwa projektu | Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol | A.8.20. |  |  |  |  |  |  |
| Cel | Rozwiązanie problemów parkingowych w obrębie Starego Miasta skutkujące poprawą płynności ruchu. Wzrost funkcjonalności komunikacyjnej miasta. |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Stare Miasto |  |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | - budowa parkingu wielopoziomowego z usługami (handel, biura) - działka o nr ewid. 542 - parking pięciokondygnacyjny - 87 miejsc postojowych (ulokowanych na 3 kondygnacjach, na każdej kondygnacji będzie 29 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji) - powierzchnia zabudowy: 1170,50 m2 - powierzchnia użytkowa: 5109,03 m2 - kubatura: 19853,00 m3 - powierzchnia sprzedaży z zapleczami (handel, biura): 1018,58 m2 - wysokość obiektu: do 15 m - budowa zjazdów z ul. Sienkiewicza – działka o nr ewid. 542 i 512/9 |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Na terenie Starego Miasta występują olbrzymie trudności związane z możliwością parkowania samochodów - brakuje miejsc postojowych. W celu poprawy istniejącej sytuacji, ze względu na szczupłość terenu, zdecydowano się na realizację przedmiotowego projektu. |  |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2007 – 2010 |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Urząd Miasta Płocka Wydział Inwestycji Miejskich Stary Rynek 1 09-400 Płock |  |  |  |  |  |  |
| Planowane źródło finansowania w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Budżet Miasta | 30 500 | 250 000 | 4 204 486 | 4 929 874 |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. WŁASNE |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 30 500 | 250 000 | 4 204 486 | 4 929 874 |  |  |  |
| Łączna szacunkowa wartość projektu: 9 414 860 zł |  |  |  |  |  |  |  |

| Nazwa projektu | Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta Płocka poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbol | A.8.22. |  |  |  |  |  |  |
| Cel | Rozwiązanie problemów parkingowych w obrębie Śródmieścia skutkujące poprawą płynności w ruchu. Wzrost funkcjonalności komunikacyjnej miasta. |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa obszaru | Obszar A – Tereny miejskie Osiedle Kolegialna |  |  |  |  |  |  |
| Zakres rzeczowy | - budowa parkingu wielopoziomowego publicznego – działka o nr ewid. 815, 816/1, 816/2, 816/3, 817, 818, 812; - parking sześciokondygnacyjny w tym z dwoma kondygnacjami podziemnymi i czterema kondygnacjami nadziemnymi, - 349 miejsc postojowych - powierzchnia zabudowy: 2.521,44 m2 - powierzchnia użytkowa: 12.230,31 m2 - kubatura: 33 622,00 m3 - wysokość obiektu: do 14 m - szerokość elewacji frontowej: 54 m - budowa zjazdów z ul. Kościuszki – działka o nr ewid. 1017 |  |  |  |  |  |  |
| Uzasadnienie | Na terenie Starego Miasta występują olbrzymie trudności związane z możliwością parkowania samochodów - brakuje miejsc postojowych. W celu poprawy istniejącej sytuacji, ze względu na szczupłość terenu, zdecydowano się na realizację przedmiotowego projektu. |  |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji | 2007 – 2010 |  |  |  |  |  |  |
| Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu | Urząd Miasta Płocka Wydział Inwestycji Miejskich Stary Rynek 1 09-400 Płock |  |  |  |  |  |  |
| Planowane źródło finansowania w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Budżet Miasta | 30 500 | 350 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |  |  |  |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |  |
| BŚZ |  |  |  |  |  |  |  |
| ZŚZ |  |  |  |  |  |  |  |
| ŚR. UNIJNE |  |  | 8 032 255 | 8 274 395 |  |  |  |
| ŚR. WŁASNE |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 30 500 | 350 000 | 10 532 255 | 10 774 395 |  |  |  |
| Łączna szacunkowa wartość projektu: 21 687 150 zł |  |  |  |  |  |  |  |