Informacja nt. Programu Rewitalizacji Starówki

za 2009 rok

Płock, styczeń 2010 r.

- Informacje wstępne

Dokumentem, który zawiera założenia programu rewitalizacji, charakterystykę obszarów zdegradowanych przeznaczonych do odnowy,  w tym terenu Starówki  oraz zestawienie projektów rewitalizacyjnych jest „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja na lata 2007-2013” (LPR). Treść tego dokumentu zmieniona została Uchwałą Nr 525/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26.05.2009 r. w związku z przyjęciem w dniu 30.09.2008 r. Uchwałą Nr 2237/176/08 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego nowych Zasad przygotowywania Lokalnych Programów Rewitalizacji wprowadzających m.in. nowe kryteria wyboru obszarów przeznaczonych do rewitalizacji.

Misją LPR jest ułatwienie, stworzenie warunków do kompleksowej odnowy wytypowanych do rewitalizacji obszarów miasta w aspektach infrastrukturalno – przestrzennym, gospodarczym i społecznym, która ma prowadzić do wzmocnienia potencjału rozwojowego miasta Płocka, jako ośrodka równoważenia rozwoju oraz historycznej stolicy Mazowsza, chroniącego walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz lokalne dziedzictwo kulturowo – historyczne, dbającego o wysoką jakość życia mieszkańców.

Celem ogólnym LPR jest odnowa zdegradowanych i zagrożonych marginalizacją obszarów miasta. Cel ten jest realizowany przez następujące cele szczegółowe, które dotyczą każdej z koniecznych do uwzględnienia w procesie rewitalizacji miasta sfer: społecznej, gospodarczej i przestrzennej (infrastrukturalnej):

- ochrona obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym

- poprawa jakości i dostępności do infrastruktury o charakterze społeczno – edukacyjnym

- rozwój infrastruktury dla celów turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych

- zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni publicznych

- przywrócenie mieszkańcom Płocka pełnowartościowych terenów zielonych, miejsc rekreacji

- zapobieganie przestępczości i poprawa bezpieczeństwa

- poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego, estetyki przestrzeni publicznych

- odnowa zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych

- przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, w tym marginalizacji i wykluczeniu społecznemu

- rozwój infrastruktury technicznej

- poprawa jakości środowiska

- tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Płocka Starówka usytuowana jest na wysokim prawym brzegu Wisły. Najstarsza i najbardziej reprezentatywna część Śródmieścia z pięknym Starym Rynkiem, Wzgórzem Tumskim i ul. Tumską  wpisana jest do rejestru zabytków jako zespół urbanistyczno – architektoniczny i warstwy kulturowe Miasta Płocka (nr rejestru 51/182/59 W, data wpisania 16.11.1959 r.).

Rewitalizacja Starówki zapoczątkowana została w połowie lat 90-tych. W latach 2005 – 2006 działania rewitalizacyjne skoncentrowane zostały na obszarze obejmującym Stare Miasto, Przedmieście Bielskie oraz Miasto Klasycystyczne. Na lata 2007 - 2013 zaplanowana została dalsza rewitalizacja Starówki, gdyż obserwowana na tym terenie silna kumulacja negatywnych czynników o charakterze społecznym, gospodarczym i przestrzennym stwarza zagrożenie zahamowania rozwoju społeczno-gospodarczego całego miasta, a także wpływa na utrudnione warunki życia mieszkańców.

Jak wynika z przeprowadzonego w kwietniu 2009 r. przez firmę SMG/KRC Poland-Media S.A. badania wśród mieszkańców Płocka na temat „Programu Rewitalizacji Miasta” opinia mieszkańców Płocka w kwestii rewitalizacji Starówki jest prawie jednomyślna. Aż 96% mieszkańców Płocka uważa, że proces rewitalizacji Starówki powinien być kontynuowany. Najważniejszymi obszarami, które powinny być poddane modernizacji uznawane są: infrastruktura edukacyjna, obiekty zabytkowe oraz infrastruktura rekreacyjno-turystyczna. Mieszkańcy Płocka na ogół dobrze pamiętają, jakie działania rewitalizacyjne były do tej pory realizowane w mieście. Najczęściej wymieniają: budowę amfiteatru i remonty ulic: Tumska, Synagogalna, Kwiatka (95%), następnie renowację kamienic na Starówce (90%). Działania rewitalizacyjne oceniane są przez większość mieszkańców Płocka pozytywnie. 16% ocenia je bardzo dobrze, a 70%  - dobrze.

- Działania rewitalizacyjne planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM)

W 2009 r. Zespół Rewitalizacji Miasta przygotował 2 opracowania zawierające informacje dotyczące pozyskiwania środków unijnych na działania rewitalizacyjne:

- na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej w miesiącu lutym sprawozdanie pt. „Realizacja planu Rewitalizacji Starego Miasta z uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych w rozbiciu na poszczególne spółki gminne i zakłady budżetowe (rok 2008)”,

- na posiedzenie Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w miesiącu kwietniu sprawozdanie pt. „Perspektywy dalszej rewitalizacji starówki płockiej z uwzględnieniem środków unijnych.”

W maju 2009 r. Zespół Rewitalizacji Miasta zakończył prace mające na celu dostosowanie LPR Miasta Płocka do nowych zasad przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji (Uchwała Nr 2237/176/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30.09.2008 r.), stanowiących załącznik nr 6 do Uszczegółowienia RPO WM.  W ramach prac nad aktualizacją LPR zwrócono się do komórek organizacyjnych urzędu (Oddział Spraw Obywatelskich, Wydział Geodezji i Katastru) oraz do podmiotów zewnętrznych (Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział w Płocku, Komenda Miejska Policji w Płocku oraz zarządcy i administratorzy budynków, spółdzielnie mieszkaniowe) o szczegółowe dane, w oparciu o które wyznaczono obszary kryzysowe.  Zweryfikowany został także wykaz projektów realizowanych w ramach LPR oraz przygotowano ankietę dotyczącą rewitalizacji miasta, która posłużyła firmie zewnętrznej do przeprowadzenia niezależnego badania opinii publicznej. W rezultacie podjętych działań Uchwałą Nr 525/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26.05.2009 r. zmieniono treść dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja na lata 2007-2013 stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Nr 729/XLIII/05 przyjęty Uchwałą Nr 357/XXV/08 i zmieniony uchwałami nr: 378/XXVI/08 i 417/XXIX/08. W zaktualizowanym dokumencie zawarta została charakterystyka obszarów kryzysowych wyznaczonych zgodnie z nowymi zasadami przygotowywania LPR oraz aktualny wykaz projektów realizowanych w latach 2007-2013 w ramach LPR.

W październiku 2009 r. przyjęta została Uchwałą Nr 601/XLII/09 informacja na temat przeprowadzonego dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja na lata 2007-2013” postępowania w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Podstawą do podjęcia powyższych działań była zmiana zasad przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji (Uchwała Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24.03.2009 r.) poprzez dodanie zapisu, że LPR powinien być przygotowany z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm.) w zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 w/w ustawy o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia dla LPR strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. W odpowiedzi na powyższe Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (pismem z dnia 7.07.2009 r. znak RDOŚ-14-WOOŚ-I-IA-0713-094/09) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie (opinią sanitarną ZNS.711-2275-1/09.AU z dnia 16.09.2009 r.) stwierdzili, że nie ma konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. Biorąc pod uwagę w/w opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, Prezydent Miasta Płocka na podstawie art. 48 w/w ustawy odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla LPR, o czym poinformował opinię publiczną obwieszczeniem z dnia 8.10.2009 r.

Aktualizacja LPR oraz przeprowadzenie postępowania w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko było jednym z warunków formalnych, których spełnienie warunkowało aplikację o środki unijne w ramach RPO WM, Działanie 5.2 Rewitalizacja miast.

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM, Działanie 5.2 Rewitalizacja miast, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła w dniu 5.05.2009 r. W wyznaczonym terminie do 4.06.2009 r. złożone zostały wnioski o dofinansowanie 3 projektów ujętych w LPR:

- „Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej”  (projekt Gminy – Miasta Płock)

- Zgodnie z aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka, realizacja robót objętych projektem rozpocznie się w I kwartale 2010 r., a zakończy w IV kwartale 2011.

- W ramach tego zadania została również zawarta umowa na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla:

- budynku usługowego, który będzie wjazdem na teren przed parkingiem,

- adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 3b, ze względu na dostosowanie budynku do potrzeb Książnicy Płockiej.

- Centrum miasta jest najbardziej ruchliwym miejscem w Płocku. Budowa parkingu wielopoziomowego przyczyni się do znacznego ograniczenia parkowania na jezdni i chodnikach w tym rejonie. Uporządkuje parkowanie, utrudniające poruszanie się pieszych i niekorzystne wrażenie wizualne, kolidujące z charakterem obszaru. Lokalizacja parkingu wielopoziomowego przy ul. Kościuszki 3 pokrywa się z proponowaną lokalizacją parkingów, wskazanych w opracowaniu Zaktualizowanej koncepcji obsługi komunikacyjnej obszaru centralnego i śródmiejskiego Płocka do realizacji w pierwszej kolejności. Parking ma szansę przyczynienia się do likwidacji parkowania na fragmentach obszarów szczególnie chronionych: rejonu Placu Narutowicza i ulicy przy Katedrze (ok. 170 parkujących samochodów) oraz ulicy Grodzkiej do Starego Rynku. Cały budynek przeznaczony jest na miejsca postojowe dla samochodów osobowych i infrastrukturę techniczną z nim powiązaną. Komunikacja i wjazd na parking będą odbywały się od ul. Kościuszki przez teren rozebranego, a później wybudowanego, nowego budynku Kościuszki 3 na poziomie parteru. Do obiektu zostanie zapewniony pełny dostęp osób niepełnosprawnych. W części podziemnej, oprócz parkingów, przewidziano pomieszczenia obsługi technicznej. Wjazd na poszczególne poziomy będzie odbywał się poprzez pochylnie o szerokości 2,2 m i nachyleniu 12%. W całym parkingu ma obowiązywać ruch dwukierunkowy. Do komunikacji pieszej między poziomami mają służyć dwie klatki schodowe wydzielone przedsionkami oraz winda osobowa.

- „Rewitalizacja zabytkowych kamienic położonych przy Starym Rynku 21 i 23 w Płocku z przeznaczeniem na publiczne centrum wystawienniczo – edukacyjne – etap I”

- Projekt Towarzystwa Naukowego Płockiego zakłada renowację budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym i uruchomienie w nich publicznego centrum wystawienniczo-edukacyjnego. Przewiduje się przywrócenie oficyn w ich dawnej długości oraz wykonanie na dziedzińcu wewnętrznym naziemnego parkingu.

- - Planowany termin zakończenia prac – 2012 rok.

- - Łączna wartość projektu szacowana jest na ok. 10 mln zł.

- „Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego Fara w Płocku wraz z otoczeniem”

- Zespół Zabytkowy Fara tworzą: Kościół Parafialny św. Bartłomieja, Dzwonnica i Plebania. Wszystkie ww. obiekty oraz otoczenie w promieniu 100 m od Kościoła p.w. św. Bartłomieja posiadają indywidualny wpis do rejestru zabytków. Zakres prac remontowo – konserwatorskich podzielony został na 4 etapy: prace projektowe oraz remontowo-budowlane niezbędne do utrzymania obiektu (prace projektowe oraz niezbędne badania architektoniczne, geologiczne i archeologiczne; remont elewacji kościoła; konserwacja wieży, prace remontowe we wnętrzu kościoła, remont dzwonnicy); prace konserwatorskie wewnątrz kościoła; zagospodarowanie terenu; wykonanie elewacji plebanii.

- - Planowany termin zakończenia prac – 2015 rok.

- - Łączna wartość projektu szacowana jest na ok. 7 mln zł.

- W 2009 r. prowadzone były prace remontowe elewacji zewnętrznej świątyni. Na remont elewacji kościoła Rzymskokatolicka Parafia Św. Bartłomieja otrzymała dotację z Sejmiku Województwa Mazowieckiego w wysokości 55.000 zł.

Informacje dotyczące w/w projektów zamieszczone w LPR zaktualizowane zostały Uchwałą Nr 587/XLI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29.09.2009 r. (zgodnie z danymi przedłożonymi we wnioskach aplikacyjnych). Uchwałą Nr 587/XLI/09 do wykazu projektów planowanych do realizacji w ramach RPO WM Działanie 5.2 dopisano także projekt Parafii Prawosławnej Przemienienia Pańskiego pn. „Remont budynku Parafii Prawosławnej w Płocku przy ul. Kościuszki 18 wraz z mikropalowaniem skarpy”. Parafia Prawosławna mając na względzie dbałość o stan zabytkowego obiektu, w którym zlokalizowana jest Cerkiew prawosławna zamierza podjąć w latach 2010 – 2012 działania na rzecz wykonania gruntownych prac remontowych z wykorzystaniem środków unijnych.

Warunki konkursu ogłoszonego w maju 2009 r. uniemożliwiły złożenie wniosków o dofinansowanie pozostałych projektów ujętych w LPR, gdyż m.in. beneficjent mógł złożyć tylko jeden wniosek oraz projekty nie mogły dotyczyć infrastruktury mieszkaniowej.

W dniu 5.01.2010 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WM na rok 2010. Nabór wniosków w ramach Działania 5.2 Rewitalizacja miast – dla projektów objętych pomocą publiczną (konkurs zamknięty bez preselekcji) planowany jest na wrzesień – październik 2010 r., przy czym nabór uzależniony będzie m.in. od zatwierdzenia regulacji dotyczących przyznawania pomocy publicznej.

- Działania rewitalizacyjne realizowane w ramach dotacji z Budżetu

- Miasta Płocka

W 2009 r. złożonych zostało 27 wniosków o dotację  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Płocka. 22 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, 3 negatywnie, 1 wniosek wycofano, 1 złożono po terminie. Uchwałą Nr 490/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31.03.2009 r. przyznano 22 dotacje celowe na łączną kwotę 998.700 zł.                      2 beneficjentów nie wykorzystało przyznanych środków. Pozostali  beneficjenci wykonali dotowane prace. Przyznane dotacje rozliczono na łączną kwotę 885.085,39 zł.

Tab. 1.  Zestawienie wniosków o udzielenie dotacji złożonych w 2009 r.

| Lp. | Adres obiektu | Wnioskodawca | Zakres rzeczowy prac | Kwota przyznanej dotacji | Kwota rozliczonej dotacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wnioski rozpatrzone pozytywnie |  |  |  |  |  |
| 1 | Stary Rynek 14 | Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia | Remont elewacji frontowej | 58.000,00 | 57.991,44 |
| 2 | Stary Rynek 16 | Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia | Remont elewacji frontowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 3 | Kościuszki 14 | Prowincja Warszawska Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej | Remont elewacji frontowej | 22.300,00 | 22.300,00 |
| 4 | Mostowa 1 | Kuria Diecezjalna Płocka | Remont dachu | 33.200,00 | 33.200,00 |
| 5 | Mostowa 2 | Rzymskokatolicka Parafia Katedralna św. Zygmunta | Remont dachu, remont elewacji frontowych | 60.400,00 | 60.400,00 |
| 6 | Kwiatka 51 | Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. | Remont dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji frontowych | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7 | Grodzka 9 | Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. | Remont elewacji frontowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 129.100,00 | 129.100,00 |
| 8 | Kwiatka 42 | Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Częściowy remont dachu, częściowy remont elewacji frontowej | 32.500,00 | 0,00 |
| 9 | Kazimierza Wielkiego 9 b | Archiwum Państwowe w Płocku | Remont dachu | 40.100,00 | 18.806,06 |
| 10 | Tumska 12 | Antonina Obidowska, Małgorzata Zaleska-Jankowska Walentyna Bem | Remont dachu | 140.500,00 | 140.500,00 |
| 11 | Kwiatka 2 | Katarzyna Fularz „Catrine” | Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 12.200,00 | 0,00 |
| 12 | Tumska 7/Kwiatka 2 | Jadwiga Nowak „Kwiaciarnia” | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 3.700,00 | 3.446,70 |
| 13 | Sienkiewicza 43 | Bożena i Leszek Pawłowscy | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 66.700,00 | 31.776,05 |
| 14 | Kolegialna 3 | Wspólnota Mieszkaniowa | Remont elewacji frontowej, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 41.700,00 | 39.096,04 |
| 15 | Stary Rynek 4 | Sławomir Roszkowski „Audio-Video” | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji frontowej | 36.400,00 | 36.400,00 |
| 16 | Kolegialna 5 | Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku | Remont elewacji frontowej | 30.500,00 | 27.952,59 |
| 17 | Kolegialna 8 | Maria Dobaczewska, Ewa Flakiewicz, Leszek Hejne, Andrzej Żółtowski, Aleksander Żółtowski, Alina Żółtowska, Piotr Żółtowski, Adam Żółtowski | Częściowa wymiana stolarki okiennej | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Kwiatka 26 | Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku | Remont elewacji frontowej, częściowa wymiana stolarki | 35.000,00 | 28.795,81 |
| 19 | Grodzka 5 | Agata Turalska, Piotr Kędzierski | Remont elewacji frontowej | 26.700,00 | 26.700,00 |
| 20 | Zduńska 10 | Rada Właścicieli | Częściowa wymiana stolarki, remont dachu | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 21 | Obrońców Warszawy 2 | Wiesław Pomorski Kancelaria Podatkowa „Pomorski” | Remont elewacji frontowej | 13.100,00 | 13.068,20 |
| 22 | Kościuszki 9 | Krzysztof i Wojciech Nowakowscy | Wymiana stolarki, remont elewacji frontowej | 21.500,00 | 20.452,50 |
| Razem |  |  |  | 998.700,00 | 885.085,39 |
| Wnioski rozpatrzone negatywnie |  |  |  |  |  |
| 1 | Kazimierza Wielkiego 27a | Kościół Starokatolicki Mariawitów |  |  |  |
| 2 | Stary Rynek 2/ Piekarska 16 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piekarska 16/Stary Rynek 2 |  |  |  |
| 3 | Tumska 15 | Renata i Marek Dankowscy |  |  |  |
| Wniosek wycofany |  |  |  |  |  |
| 1 | Bielska 7 | Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Płocku |  |  |  |
| Wniosek złożony po terminie |  |  |  |  |  |
| 1 | Stary Rynek 22 | Consulting s.c. |  |  |  |

Prace przy 7 zabytkach, tj. Grodzka 5, Kwiatka 26, Stary Rynek 4, Kolegialna 5, Kolegialna 8, Kościuszki 9 oraz Obrońców Warszawy 2  były kontynuacją remontów dotowanych w latach poprzednich. 1 z beneficjentów tj. Kuria Diecezjalna Płocka na remont dachu uzyskał także dotację z Sejmiku Województwa Mazowieckiego w wysokości 20.000 zł.

Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez Spółkę ARS wykraczał poza zakres rzeczowy prac dotowanych z Budżetu Miasta Płocka. W 2009 r. Spółka wykonała kompleksowy remont kamienicy Grodzkiej 9 wraz ze zmianą sposobu użytkowania I piętra budynku z funkcji mieszkalnej na usługową z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Na realizację przedmiotowej inwestycji Spółka otrzymała premię termomodernizacyjną z Funduszu Termomodernizacji.

W 2009 r. Spółka zakończyła także przebudowę kamienicy Kwiatka 51 wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku z funkcji mieszkalnej na funkcję usługową z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na realizację przedmiotowej inwestycji Spółka otrzymała premię termomodernizacyjną z Funduszu Termomodernizacji.

- Pozostałe działania rewitalizacyjne

W 2009 r. działania rewitalizacyjne na terenie Starówki realizowane były zarówno przez Gminę - Miasto Płock, jej jednostki organizacyjne, jak i przez inne podmioty:

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Przeprowadzono rewitalizację Miejskiego Przedszkola Nr 1, którego siedzibą jest zabytkowa, parterowa kamienica, przy ulicy Kościuszki 7. Budynek powstał przed 1803 r., a w 1829 r. został gruntownie przebudowany. Do niedawna na poddaszu mieściły się mieszkania komunalne. Kamienicę poddano kapitalnemu remontowi zmieniając układ funkcjonalno-użytkowy pomieszczeń. Remont obejmował m.in. wymianę wszystkich stropów, oczyszczenie i osuszenie murów, wykonanie izolacji ścian. Zainstalowano dźwig towarowy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono więźbę dachową i pokryto dach dachówką karpiówką. Ponadto wymieniono wewnętrzne instalacje: elektryczną, telefoniczną,  wodociągową, kanalizacyjną. Budynek przyłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zlikwidowano piece węglowe. W piwnicach kamienicy powstał profesjonalny blok żywieniowy oraz węzeł c.o. Plac wokół budynku został ogrodzony i powstał na nim plac zabaw dla dzieci. W ogrodzie wykonano nowe nasadzenia. Kamienica zyska również parking. Zgodnie z Uchwałą Nr 553/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25.08.2009 r. planowana jest rozbudowa przedszkola. W 2010 r. opracowana zostanie dokumentacja techniczna przebudowy przylegającego budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą funkcji użytkowania. Budynek mieszkalno-usługowy zlokalizowany na działce nr 821 przy ul. Kościuszki 7 będzie w całości przeznaczony na potrzeby przedszkola i obsługiwany przez wykonany już blok żywieniowy oraz węzeł c.o.

W 2009 r. kontynuowano także prace przy budowie drugiego obiektu Muzeum Mazowieckiego. Koncepcję budynku przygotowali płoccy architekci Tomasz Królikowski i Jerzy Jaworski. Projektem i budową zajęło się konsorcjum stworzone przez Vectrę i Betek Nieruchomości. Nowy obiekt muzeum to 3 kondygnacje i ponad 2 tys.m2 powierzchni. Na parterze zaprojektowano hol, kawiarnię i główne wejście do muzeum. Na I piętrze powstanie stała ekspozycja archeologiczna - X w. Płocka od pradziejów ziemi płockiej po czasy rozbiorów. Na  II piętrze będzie można obejrzeć ostatnie 200 lat historii naszego miasta. Ekspozycja obejmie także prezentacje płockich zbiorów numizmatycznych oraz Sztukę Płocka. Na ostatnim piętrze powstanie sala konferencja i sala wystaw czasowych. Obiekt ma być gotowy w 2010 r. Koszt inwestycji to ok. 19 mln zł. Inwestycja realizowana jest wspólnie z Województwem Mazowieckim. Na realizację tego projektu Muzeum Mazowieckie złożyło wniosek aplikacyjny i uzyskano dotację w ramach RPO WM Działanie 6.1 Kultura w wysokości ponad 16,5 mln zł (Uchwała Nr 861/231/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20.04.2009 r.). Udział Gminy - Miasta Płock w projekcie, jako Partnera wyniesie ok. 50% całkowitej wartości projektu.

W ramach rewitalizacji Starówki w 2009 r. wykonano także remont przejazdu bramowego wraz z montażem bramy budynku przy ul. Tumskiej 9, wymieniono stolarkę oraz drzwi zewnętrzne w budynku przy ul. Piekarskiej 16, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu i elewacji budynku oraz zmiany sposobu użytkowania poddasza i utworzenia dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Zduńskiej 13, a w ramach porządkowania przestrzeni miejskiej rozebrano 3 garaże  przy ul. Kościuszki 8.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach – I etap (odcinek od Katedry do Wieży Szlacheckiej)

- W 2009 r. zrealizowano nawierzchnię alejek, schody zejściowe do ulicy Mostowej, odwodnienie terenu, zamontowano obiekty małej architektury oraz oświetlenie. Wykonano prace pielęgnacyjne w drzewostanie, wycinki drzew i krzewów, zrealizowano nasadzenia drzew i krzewów liściastych oraz założono trawniki. W roku 2010 zostaną zrealizowane nasadzenia krzewów iglastych, bylin oraz kwiatów jednorocznych.

- Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach – II etap (odcinek od Wieży Szlacheckiej do Hotelu Starzyński) - W roku 2009 zrealizowano nawierzchnię alejek, odwodnienie terenu, oświetlenie, zamontowano obiekty małej architektury na odcinku od Wieży Szlacheckiej do budynku Sądów (pl. Narutowicza). Wykonano prace zabezpieczające zbocza skarpy, prace demontażowe oświetlenia oraz jego ponowny montaż. Ponadto wykonano prace pielęgnacyjne w drzewostanie oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów. W roku 2010 realizowany będzie odcinek od pl. Narutowicza od hotelu Starzyński.

- Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy - W roku 2008 wykonano koncepcję zagospodarowania Placu. W 2009 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych zagospodarowania. Ze względu na brak decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizacja projektu wykonawczego przez BETEK Nieruchomości Sp. z o.o. została przesunięta na rok 2010. Termin wykonania dokumentacji został ustalony na 4 miesiące od daty uprawomocnienia się ww. decyzji. Realizacja zadania zgodnie z WPI przewidziana jest na lata 2011-2012.

- Zagospodarowanie terenu przy ul. Piekarskiej - W roku 2009 został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania pn.: „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenu – działki gminnej o nr ewidencyjnym 661/1, o powierzchni 738 m2, zlokalizowanego przy ul. Piekarskiej w Płocku z przeznaczeniem na zieleniec o charakterze wypoczynkowym z uwzględnieniem miejsca startowego dla paralotniarzy” i został wyłoniony wykonawca tj. Konsorcjum: Kamila Stradomska-Tatucha, Chrzanowski Klepin architekci sp. j. z Warszawy. Termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę upływa w dniu 23.03.2010 r. Planowany termin realizacji 2010 r.

- Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy ul. Kazimierza Wielkiego - Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym realizacja zadania (dwuetapowa) przewidziana jest na lata 2012-2013. Do chwili obecnej został opracowany projekt techniczny.

- Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy ul. Okrzei - Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym opracowanie niezbędnego projektu technicznego planowane jest w roku 2011, a realizacja zadania w roku 2012.

- Demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy ul. Piekarskiej - Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym realizacja zadania przewidziana jest w roku 2012. Do chwili obecnej został opracowany projekt techniczny.

- Demontaż schodów łączących Park na Górkach z podnóżem Skarpy Wiślanej - W roku 2009 wykonano dokumentację na rozbiórkę schodów. Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym w roku 2012 nastąpi demontaż schodów i zabezpieczenie zbocza skarpy.

Wydział Inwestycji Miejskich

- Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego na Placu Gabriela Narutowicza - Zgodnie z założeniami Budżetu Miasta Płocka w 2010 r. nastąpi opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Placu Narutowicza wraz z budową pomnika.

- Planowany termin realizacji: 2011 rok

Miejski Zarząd Dróg

Przeprowadzono w 2009 r. remont ulicy Zduńskiej (remont nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników, przebudowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia). Zniszczoną bitumiczną nawierzchnię zastąpiono kamienną kostką granitową. Chodniki zostały wyłożone prostokątną betonową kostką w kolorze szarym i czarnym, obramowanie granitowymi krawężnikami. Koszt remontu – 1.266.324,07 zł. Protokół odbioru z dnia 6.08.2009 r.

ARS  Spółka z o.o.

W 2009 r. poza inwestycjami zrealizowanymi w ramach dotacji z Budżetu Miasta Płocka (punkt III sprawozdania) zakończono kompleksowy remont zabytkowej kamienicy Stary Rynek 9 wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku z funkcji mieszkalnej na funkcję usługową z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonano także renowację fragmentu średniowiecznego muru przy ul. Bielskiej, poprzez jego wzmocnienie, uzupełnienie szczelin, scalenie kolorystyczne oraz zabezpieczenie przed przenikaniem w głąb muru wód opadowych.

MTBS	 Spółka z o.o.

W ramach rewitalizacji Starówki realizowano w 2009 r. inwestycję pn. Budowa zespołu budynków zabudowy usługowej, mieszkalnej, wielorodzinnej „Złoty Róg” składającej się z segmentów A, B, C, D i E zlokalizowanej w Płocku u zbiegu ulicy Józefa Kwiatka, Bielskiej i Henryka Sienkiewicza wraz z pełną infrastrukturą oraz remont istniejących budynków zabytkowych przy ul. Kwiatka 42 i 44. W 2009 r. zakończono na terenie objętym inwestycją  prace wykopaliskowe i archeologiczne. Przystąpiono także do wykonywania robót budowlanych. Obecnie w/w inwestycja jest na etapie realizacji fundamentów – wykonywania pali. Prace budowlane wykonywane są zgodnie z harmonogramem. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – do 30.06.2012 r.

Pozostałe podmioty

W kwietniu 2009 r. rozpoczęła się rozbudowa Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Projekt zakłada budowę kościoła, domu pielgrzyma, a także muzeum św. Faustyny. W 2009 r. prowadzone były prace rozbiórkowe oraz ziemne. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w 2009 r. z dotacji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w wysokości 30.000 zł wymieniło także stolarkę okienną elewacji tylnej kamienicy przy pl. Stary Rynek 16.  Wymianę stolarki okiennej przy wsparciu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w wysokości 15.000 zł kontynuowało także Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.

Rok 2009 to także kontynuacja przebudowy budynku "Hortexu". Powstająca Galeria Tumska częściowo nawiązuje do niego swą bryłą poprzez przeszklony, wiszący taras.

Proces rewitalizacji Starówki opiera się nie tylko na działaniach infrastrukturalnych, ale także na działaniach społeczno – gospodarczych. W ramach tych drugich działań w czerwcu 2009 r. Muzeum Mazowieckie, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego, Stowarzyszenie Tumska i Urząd Miasta Płocka zorganizowali I Jarmark Tumski. Na zeszłorocznym Jarmarku wystawiło się ponad 40 kolekcjonerów z całej Polski oferujących bardzo różnorodny towar m.in.: ceramikę, szkło, metal, zegary, lampy, numizmaty, znaczki i karty pocztowe, militaria. Stoiska wystawców rozmieszczone zostały na ulicy Tumskiej, która zamieniła się w miejsce tętniące życiem. W Dni Historii Płocka warto było przyjść na ul. Tumską nie tylko za sprawą Jarmarku. W tych dniach można było także obejrzeć wystawę planszową pt. „Wczoraj, dziś i jutro. Dwa wieki ulicy Tumskiej” zorganizowanej przez Muzeum Mazowieckie w Płocku wspólnie z Książnicą Płocką im. W. Broniewskiego, Płockim Towarzystwem Fotograficznym i Stowarzyszeniem Tumska. Wystawa pokazywała między innymi historię, rozwój zabudowy w porządku chronologicznym, architekturę poszczególnych budynków ujętych na fotografiach tj. instytucji publicznych, sklepów, obecny wygląd, ale także życie codzienne na tej ulicy oraz wizję jej przyszłości proponowaną przez architektów. Jak co roku Muzeum Mazowieckie zorganizowało także Noc w Muzeum.

W 2009 r. życie na Starówce tętniło także za sprawą licznie organizowanych wydarzeń kulturalnych. W maju mieszkańcy mogli wysłuchać występy znanych muzyków, obejrzeć kiermasze oraz wystawy w ramach XI Pikniku Europejskiego. W lipcu zaś na Starym Rynku chętni mogli zobaczyć pokaz sprzętu policyjnego, występy artystyczne, pokaz psów policyjnych oraz koncert orkiestry w ramach zorganizowanego Święta Policji. W wakacyjne miesiące Stare Miasto rozbrzmiewało muzyką. W Amfiteatrze, na Starym Rynku oraz na plaży nad Wisłą odbywały się różne festiwale i koncerty.

Rewitalizacja Starówki to także projekty społeczne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Urząd Pracy. Projekty te kierowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którzy mieszkają m.in. na terenie Starówki.

- Projekt ”KIS- Pomoc wykluczonym” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy mieszkańców miasta Płocka, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej. W ramach realizacji projektu uczestnicy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w trakcie kursów i szkoleń.

- Projekt „Pośrednik, doradca – profesjonalnym pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Jego głównym celem jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy stażystów i doradców zawodowych stażystów. Zatrudnione osoby tj. 8 pośredników pracy stażystów i 5 doradców zawodowych stażystów będą podejmowały działania, które przyczynią się do zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród osób młodych i osób starszych oraz do zmniejszenia bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

- Projekt „Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Jego głównym celem jest tworzenie warunków do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej u osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku. Udział osób bezrobotnych w programie stażu lub w programie przygotowania zawodowego pozwala nabyć praktyczne umiejętności zawodowe, dostosować je do potrzeb rynku pracy oraz poznać zasady funkcjonowania w środowisku pracy. Uczestnictwo w szkoleniach wpływa pozytywnie na podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, zaś samozatrudnienie przyczynia się do zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw w Płocku, co wpływa na rozwój przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy.

Całość zebrał i opracował: Zespół Rewitalizacji Miasta, styczeń 2010 r.

Za obszar Starówki na potrzeby niniejszego sprawozdania uznano teren wyznaczony ulicami: Kazimierza Wielkiego, Nowowiejskiego, Kwiatka, Kolegialna, pl. Obrońców Warszawy wraz ze Skarpą Wiślaną i grodem Bolesława Chrobrego.  Ulice te wyznaczają promowaną przez Centrum Informacji Turystycznej oraz Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą trasę wycieczki po Starówce.