# Kobierniki dn.15marca 2010roku

# PERSPEKTYWY SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

MIASTA PŁOCKA.

W p r o w a d z e n i e

Opracowany w 1999 roku projekt techniczny przedsięwzięcia pt. „Budowa kwater składowania odpadów komunalnych w Kobiernikach” zakładał okres eksploatacji nowo projektowanych kwater składowiskowych ( 01 oraz 02 ) przez okres najbliższych około 12 lat. Zgodnie z założeniami projektowymi, dostawy odpadów ogółem dla roku 2000 szacowano na 44,5 tys. ton, w tym komunalnych, zmieszanych (reprezentatywnych dla zasobów mieszkaniowych) na 35,5 tys. ton, zaś w roku 2015  dostawy ogółem miały osiągnąć wielkość 64,0 tys. ton, w tym zmieszanych 45,0 tys. ton. Wielkości skrajne, określają zarazem maksymalną zdolność przerobową zainstalowanej linii sortowniczej.

W praktyce jednak, maksymalne zdolności przerobowe przekroczone zostały już w roku 2006 w zakresie ilości dostaw odpadów komunalnych zmieszanych oraz w roku 2008 w grupie odpadów ogółem dostarczanych do utylizacji w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych (dalej ZUOK).

Autorzy opracowania zakładali również, że nowo wybudowane kwatery 01 oraz 02 w dla składowania odpadów balastowych, powstałych z linii technologicznych ZUOK, stworzą Inwestorowi możliwość deponowania odpadów z m.  Płocka do czasu odpowiedniego przygotowania właściwej rynny kobiernickiej w celu budowy na jej obszarze kolejnych kwater składowych. Budowa tych kwater miała być realizowana według opracowanej w 1999 roku  na zlecenie m. Płocka „Koncepcji programowo – przestrzennej na budowę kwater w Rynnie Kobiernickiej” ..

### P r o c e s   w y p e ł n i a n i a   s k ł a d o w i s k

Czynniki mające wpływ na  wypełnianie składowisk:

A. Kierowanie na składowisko odpadów innych niż zmieszane odpady komunalne.

Kwatery składowiskowe 01 oraz 02 zostały zaprojektowane pod potrzeby budowanego Zakładu z przeznaczeniem składowania w nich odpadów balastowych tj. pozostałości z procesu segregacji odpadów w kabinie sortowniczej oraz pozostałości z procesu kompostowania frakcji biologicznej. Projekt technologiczny zakładu i składowiska określał ilość balastu przewidzianą do składowania w latach skrajnych 2000 oraz 2015 odpowiednio w granicach 15550 Mg i 21700 Mg rocznie. Zwiększające się ilości dostaw oraz  związane z tym ilości powstającego balastu, spowodowały osiągnięcie projektowanych założeń już w roku 2006 tj. 21700 Mg rocznie.

Z uwagi na fakt, że m. Płock nie posiada innej możliwości składowania odpadów pochodzących z miejskich jednostek organizacyjnych, koniecznym stało się więc przyjmowanie do składowania odpadów pochodzących od tych podmiotów tj. np. Wodociągi Płockie Sp. z o.o., Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o.,  Muniserwis. Dostawy odpadów, powstałych w związku z ich działalnością gospodarczą, w latach 2000 – 2009, skierowanych do składowania wyniosły ponad 10 400 ton, co stanowi równowartość ilości balastu składowanego na kwaterze przez Zakład w okresie 8 miesięcy. Główni dostawcy zmieszanych odpadów komunalnych: SITA – PGK (d. PGK) oraz REMONDIS (d. Lobbe), przez szereg lat dostarczali zbierane odpady na tradycyjne składowiska zlokalizowane na terenie ościennych gmin. Ich dostawy realizowane do ZUOK były często zaniżane. Zaplanowany w 1999 roku poziom dostaw na składowisko w Kobiernikach został osiągnięty przez Firmy:  SITA  PGK Sp. z o.o. i REMONDIS Sp. z o. o. odpowiednio w 2006 roku  oraz w 2008 roku.   REMONDIS Sp. z o.o.  dostarczała w latach 2001 – 2005 około 1000 t odpadów rocznie, natomiast w latach 2008 - 2009 ponad 13 tysięcy ton odpadów rocznie. Stan ten miał wyjątkowo niekorzystny wpływ na relacje finansowe Zakładu.

Względy ekonomiczne spowodowały przyjmowanie i kierowanie na składowisko odpadów innych niż zmieszane odpady komunalne takie jak np.: gleba, kompost nie nadający się do rolniczego wykorzystania. Przedmiotowe odpady zostały wykorzystane jako warstwy osłonowe lub izolacyjne na składowisku nie angażując przy tym środków własnych Zakładu.

B. Zamykanie małych składowisk.

Sukcesywny, znaczny wzrost dostaw odpadów komunalnych do ZUOK, spowodowany był zamykaniem małych tradycyjnych składowisk, na skutek ich zapełniania oraz w rezultacie zaostrzenia przepisów  obowiązującego prawa ochrony środowiska.

Ponadto, świadomość konsekwencji wdrażania dyrektyw wspólnotowych, dotyczących warunków składowania odpadów komunalnych powodowała sukcesywne wyłączanie z eksploatacji składowisk o niskim standardzie technicznym.

Taki stan rzeczy powodował zwiększanie dostaw odpadów do ZUOK, a tym samym szybsze niż przewidywano wypełnianie balastem eksploatowanych kwater.

C. Cena za przyjmowanie odpadów.

Cena za przyjmowanie do utylizacji odpadów w ZUOK była niższa niż w innych tradycyjnych składowiskach. Na niższą cenę pozwalała efektywność pracy linii segregacyjnej w ZUOK. Redukcja ilości odpadów kierowanych na składowisko w rezultacie działalności Zakładu wpłynęła na dynamikę cen niższą od wielokrotnego wzrostu opłat składowiskowych,  wprowadzonych w roku 2008 Rozporządzeniem Rady Ministrów.

#### D z i a ł a n i a    z m i e r z a j ą c e  d o   z a c h o w a n i a   c i ą g ł o ś c i

#### p r a c y   z a k ł a d u   i   s k ł a d o w a n i a   o d p a d ó w.

Zarząd Spółki, obserwując w kolejnych latach systematyczny wzrost dostaw odpadów komunalnych do ZUOK oraz szybsze wypełnianie się kwater składowisk, już w roku 2006 rozpoczął wewnętrzne prace koncepcyjne, dotyczące wypracowania kierunku rozwoju oraz modernizacji Zakładu.

W zakresie dotyczącym niezbędnej rozbudowy Zakładu o nowe powierzchnie składowania odpadów, Zarząd Spółki wykorzystał generalne założenia wspomnianej na wstępie „Koncepcji programowo-przestrzennej na budowę kwater w Rynnie Kobiernickiej”.

1. Podniesienie poziomu składowania odpadów.

W celu pozyskania dodatkowej kubatury dla składowania odpadów balastowych podjęte zostały prace analityczno projektowe w przedmiocie podniesienia górnego poziomu składowania odpadów o 5 metrów na eksploatowanej kwaterze 01 oraz na części kwatery 02. W pierwszej połowie 2007 roku, Zarząd Spółki zlecił opracowanie dokumentacji technicznej oraz oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania. Następnie w miesiącu wrześniu 2007 roku, Spółka wystąpiła do Wójta Gminy Stara Biała z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji środowiskowej.

W tym czasie Firma EKOPOL Waldemar Kwiatkowski oraz nowo powstały Społeczny Komitet na Rzecz Ekologii w Wyszynie, występując w dniu 05 grudnia 2007 roku, do Gminy Stara Biała o uznanie za strony w przedmiotowej sprawie, uruchomiły długoletni proces różnego rodzaju odwołań, zażaleń i skarg kwestionujący każde rozwiązanie i każde stanowisko podjęte w sprawie przez różne szczeble decyzyjne organów administracji, który trwa nadal. Pomimo,  że w dniu 15 lutego 2010 roku,  została wydana decyzja Wójta Gminy Stara Biała o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - polegającego na podniesieniu górnego poziomu deponowania odpadów na eksploatowanej kwaterze 01 i części kwatery 02 składowiska odpadów komunalnych w Kobiernikach o 5 m -  umożliwiająca Zakładowi  przygotowanie wniosku do Starosty Płockiego o zmianę pozwolenia na budowę w części dotyczącej podniesienia poziomu składowania, Spółka nadal oczekuje na zakończenie procedur administracyjnych.

Uzyskanie zgody na podniesienie poziomu składowania, pozwoli kontynuować składowanie odpadów balastowych przez okres kolejnych dwóch lat.

2.  Budowa nowej kwatery składowania.

W roku 2008,  w drodze rozstrzygniętego przetargu Zarząd Spółki wyłonił wykonawcę na realizację zadania pn.” Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w ZUOK w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”.

Wymagane prawem dokumenty, pozwalające ubiegać się o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia złożone zostały w Urzędzie Gminy Stara Biała już we wrześniu 2008 roku. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na budowę nowej kwatery wydana została przez Wójta Gminy Stara Biała w dniu 16.02.2010 r. Pozwala to Zarządowi Spółki ubiegać się o wydanie decyzji na realizację przedsięwzięcia.

Budowa nowej kwatery o kubaturze około 500 tys. m3, pozwoli na deponowanie odpadów balastowych, powstających w Zakładzie przy zastosowaniu posiadanej aktualnie technologii, ukierunkowanych dostawach oraz przy zachowaniu ostrego reżimu technologicznego przez okres co najmniej 15 lat. Pozwoli również na płynną realizację modernizacji Zakładu poprzez zastosowanie nowoczesnych technik termicznego przekształcania odpadów komunalnych włącznie. Pomimo posiadanej już, pozytywnej dla ZUOK decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, ostateczna decyzja o budowie nowej kwatery składowiskowej zapadnie dopiero po zakończeniu wszystkich procedur administracyjnych, rozpatrujących stanowisko stron w sprawie. Przewiduje  się, że rozpoczęcie robót budowlanych mogłyby nastąpić na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku, z planowanym zakończeniem inwestycji w 2012 r.

3. Zastosowanie technologii termicznego przekształcania odpadów   komunalnych  ( TPOK )

Zarząd Spółki już w roku 2006 podejmując szereg prac związanych z ustaleniem kierunku rozwoju Zakładu oraz zakresu jego modernizacji, uwzględniał również zastosowanie technologii termicznej utylizacji odpadów. Modernizacja Zakładu o nowe technologie przetwarzania odpadów z termiczną włącznie uwzględniała równolegle konieczność budowy nowych kwater. Uwarunkowania prawne, precyzujące warunki lokalizacyjno-środowiskowe jak również i warunki hydrogeologiczne terenu nie pozostają bez wpływu na rozmiar i zakres modernizacji. Podobne oddziaływanie mają relacje ekonomiczne dla wybranych miejsc lokalizacyjnych. Niezbędna jest ponadto zgodność zamierzenia inwestycyjnego z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego wybranego terenu. Aktualnie teren, stanowiący własność ZUOK w większości spełnia te  uwarunkowania. Posiadane przez Spółkę materiały analityczne, w zakresie zastosowania technik termicznego przekształcenia odpadów komunalnych (TPOK) wskazują na ekonomicznie uzasadnioną celowość budowy takiej instalacji rozpatrując cztery warianty lokalizacyjne:

- rejon ZUOK w Kobiernikach;

- teren PPP-T S.A.;

- teren PKN ORLEN;

- rejon MOŚ w Maszewie.

Z posiadanych analiz i opracowań towarzyszących „Wstępnemu Studium Wykonalności” wynika, że predysponowaną lokalizacją do realizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów jest :

## -  ZUOK w Kobiernikach - spełniający uwarunkowania prawne odnośnie warunków lokalizacyjnych tak pod względem prawnym jak i środowiskowym. Ponadto istotne jest, iż przedmiotowy teren w planach przestrzennego zagospodarowania gminy jest przeznaczony dla działalności związanej z zagospodarowaniem odpadów komunalnych;

-    PPP-T S.A. położony w strefie PKN ORLEN, posiadający korzystną infrastrukturę techniczną oraz korzystne powiązania komunikacyjne.

Decydującym dla  ostatecznego  wyboru lokalizacji będą  kolejne prace studialne,  uwzględniające  uwarunkowania hydrogeologiczne, środowiska przyrodniczego oraz ekonomiczne. Posiadany przez Spółkę materiał analityczny, dotyczący Wstępnego Studium Wykonalności Inwestycji „Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla Regionu Płockiego” wraz z towarzyszącymi materiałami,  zwierający m. in. uzasadnione pod względem ekonomicznym i organizacyjnym - cztery propozycje lokalizacyjne, pozwoli potencjalnemu inwestorowi na wszczęcie procedur zmierzających do ostatecznego wyboru lokalizacji.

Podstawą dla uzyskania pozytywnej decyzji środowiskowej pozwalającej na kontynuowanie prac projektowych i realizację przedsięwzięcia, będzie uzyskanie powszechnej akceptacji społecznej dla wybranej lokalizacji.

Aktualnie Spółka dysponuje opracowaniem modeli prawnych realizacji inwestycji w postaci termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz ze wskazaniem uwarunkowań i ryzyk prawnych ich wdrożenia. Powyższe opracowanie, uwzględniające akty prawa krajowego oraz wytyczne Unii Europejskiej przedstawia trzy modele prawne realizacji Projektu w ramach umowy o PPP:

- model prawny,  polegający na realizacji umowy o PPP poprzez ZUOK i partnera prywatnego, bez zawiązywania Spółki (w oparciu o przepisy Ustawy o koncesji),

- model prawny realizacji przez Spółkę w ramach umowy o PPP,

- model prawny realizacji inwestycji przez ZUOK bez udziału partnera  prywatnego.

Autorzy powyższego opracowania rekomendują realizację inwestycji według modelu prawnego określonego w wariancie pkt.1 uzasadniając: przejrzystością instytucjonalną, efektywnością ekonomiczną, rentownością realizacji przedsięwzięcia i znikomym stopniem bezpośredniego zaangażowania w jego wykonanie Miasta Płock.

Powyższy dokument zostanie uzupełniony wielowariantową analizą ekonomiczną dla potrzeb dokonania wyboru modelu prawnego oraz finansowego celem zrealizowania inwestycji. Planuje się zakończenie prac nad tym dokumentem do końca marca br.

P o d s u m o w a n i e

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych  został wskazany  w liczbie 15 obiektów ujętych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na lata 2007 – 2015 jako podmiot, który przejąłby funkcje Regionalnego Składowiska Odpadów na terenie Województwa Mazowieckiego. Plan uwzględnia szereg inwestycji otwierających perspektywy również przed Zakładem. W założeniach wyszczególnia się między innymi:

- - rozbudowę części technologicznej,

  - - wybudowanie kwater do deponowania odpadów do łącznej powierzchni ok. 17 ha (to zapewniłoby składowanie frakcji balastowych w okresie kilkudziesięciu lat),

- -  budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Według cytowanego planu, wiele składowisk jest lub musi być zamkniętych z powodów zapełnienia ich pojemności oraz braku spełnienia wymogów i standardów Unii Europejskiej.  Do tego rodzaju składowisk należą składowiska eksploatowane również przez przewoźników odbierających odpady  z terenu miasta Płocka takich jak SITA – PGK Sp. z o.o., czy Remondis Sp. z o.o.  Aktualnie zostały  zamknięte składowiska:  w Łącku, w Gostyninie mimo, że czas jego eksploatacji przewidywano do 2015 roku,  zapełnia się też pojemność składowiska w Drobinie, głównie eksploatowanego przez Firmę Remondis Sp. z o.o.

W gospodarce odpadami przyjęte zostały długofalowe cele, do których należą :

-  zmniejszenie liczby funkcjonujących składowisk odpadów komunalnych  na terenie województwa mazowieckiego do 15 składowisk regionalnych, co stanowi integralną część systemu gospodarki odpadami,

- -   kontynuacja działań na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców   Województwa Mazowieckiego,

- -   wspieranie działań do składowania tylko odpadów ( balastowych) przetworzonych,

- -   wspieranie  rozwoju i wdrażania nowych technologii odzysku i unieszkodliwiania

- odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów.

W realizacji  celów  i założeń Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Zarząd Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych podjął stosowne działania zmierzające do  zrealizowania w możliwie krótkim czasie inwestycji, pozwalającej  wdrożyć rozwiązania perspektywiczne m. in. budowę instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Doświadczenia kilkunastu miast w kraju pozwalają przypuszczać, że przy wyborze lokalizacji dokonanym w roku bieżącym fizyczne rozpoczęcie realizacji inwestycji termicznego przekształcania odpadów komunalnych nie będzie  możliwe przed rokiem 2013  niezależnie od źródeł finansowania.  Przyjmuje się , że czas realizacji zadania od uzyskania pozwolenia na budowę  wyniesie  minimum 3 – 4 lata.  W roku bieżącym planowany jest wybór partnera do realizacji przedmiotowego zadania.

Istniejący Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach, do czasu budowy termicznej instalacji przekształcania odpadów komunalnych wymaga modernizacji oraz zastosowania nowych rozwiązań technologicznych pozwalających na pogłębiony przerób odpadów uwzględniający aktualne potrzeby rynku w tym zakresie i wybudowania kolejnych kwater do składowania odpadów balastowych.

Zakład, dla  prawidłowego  funkcjonowania  podjął działania  o uzyskanie pozwoleń  w zakresie   inwestycji p.n.:

- Podniesienie poziomu składowania odpadów na eksploatowanych kwaterach o 5 m -  wniosek poprzedzony opracowaniem dokumentacji technicznej  został złożony do Wójta Gminy Stara Biała 14.09.2007 r.  W dniu 15.02.2010r. Zakład otrzymał decyzję Wójta o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, która wymaga uprawomocnienia, a następnie ubiegać się będzie  o pozwolenie na budowę,

- Budowa nowej kwatery do składowania odpadów – wyłoniony w drodze przetargu wykonawca opracował koncepcję, projekt techniczny budowy, wstępny kosztorys oraz raport oddziaływania na środowisko  i złożył 26.09.2008 r. do Urzędu Gminy Stara Biała wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Decyzję tę Zakład otrzymał w dniu 16.02.2010 r. Po jej uprawomocnieniu zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę kwatery. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wyłoniony zostanie w drodze przetargu wykonawca inwestycji. Rozpoczęcie inwestycji planuje się w latach 2010 – 2012.

/-/Józef Janicki Prezes Zarządu ZUOK Kobierniki sp.z o.o.

/-/ Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka

/-/ Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka